合同编号：

深圳市龙华建设发展集团有限公司2024-2025

年度第三方质量管理提升服务合同

项目名称：深圳市龙华建设发展集团有限公司2024-2025年度

第三方质量管理提升服务

委托单位：深圳市龙华建设发展集团有限公司

受托单位：

时    间：

协议书

委托单位：深圳市龙华建设发展集团有限公司（以下简称甲方）

受托单位：                   （以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则等相关法律法规规章之规定，经甲方和乙方友好协商，遵循自愿平等、诚实信用的基本原则，就深圳市龙华建设发展集团有限公司2024-2025年度第三方质量管理提升服务事宜双方协商一致，达成以下合同条款：

一、工作内容及成果要求

- 1.1质量监督管理调研、诊断与提升。

- 运用国际通用的专业管理评估工具或方法，对集团建设工程质量监督管理现状开展成熟度评价和差距分析，充分摸底集团建设工程质量监督管理情况，包括不限质量管理指标、体系建设、责任落实、制度执行、人员配置和工程创优等综合情况。在深入分析集团建设工程业务发展及业态风险基础上，结合集团实际提出集团建设工程质量监督管理治理框架、发展战略，形成具有龙华建设特色的建设工程质量监督管理模式和治理框架。形成成果:

- （1）《龙华建设集团建设工程质量监督管理现状调研与管理提升报告》；

- （2）《龙华建设集团建设工程质量监督管理三年战略规划及行动计划》。

- 1.2质量管理体系优化与建设。

- 以集团化发展的视角，从量化责任、量化风险、量化绩效的维度，优化完善《龙华建设集团建设工程质量监督管理体系》建设，统一集团建设工程的质量管理条线与行为准则，协助开展质量监督管理相关工作和编写质量相关技术规程。形成成果:

- （1）《龙华建设集团建设工程质量监督管理体系》；

- （2）龙华建设集团建设工程质量监督管理制度文件。

- 1.3日常质量监管督导服务。

- 派驻2名专业质量工程师开展月度、季度履职督导巡查，发现问题、推动闭环、研判风险、强化质量管控。形成成果:

- （1）《龙华建设工程质量监督考评与标准体系》；

- （2）《龙华建设工程质量监督考评报告（月度、季度、年度）》。

- 1.4质量标准提升。

- 根据督导发现及行业优秀做法，为提升集团标准化水平，编制《龙华建设工程质量优秀工艺、工法及优良实践汇编图册》、《龙华建设工程质量标准化图册》。同时，在集团建设工程质量管理提升服务基础上，总结提炼各项质量管理措施与方法，于项目服务期内发表不少于两篇以龙华建设及相关项目参与人员为第一作者的专利、工法或论文。形成成果:

- （1）《龙华建设集团工程质量优秀工艺、工法及优良实践汇编图册》；

- （2）《龙华建设集团工程质量标准化图册》。

- 1.5项目竣工预验收评估。

- 项目竣工验收前，全面客观开展预验收评估、预验收复查，对检查中暴露出的质量隐患进行分析总结，并提出具体可行的解决建议方案。形成成果：

- 《龙华建设集团工程竣工预验收评估报告》。

- 二、组成合同的文件

- 组成本合同的文件包括：

- 2.1本服务合同

- 2.2 中标通知书

- 2.3 投标文件澄清纪要或承诺书（如有）

- 2.4 投标书及其附件

- 2.5 招标文件及补遗

- 2.6标准、规范及有关技术文件

- 2.7 甲乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

- 三、合同服务期限

本合同服务期限为壹年（自 年 月 日起至 年 月 日止）。本合同服务期满后，乙方履约评价结果达到优秀，在政策法规允许的情况下，经甲方同意，本合同可顺延一年。

- 四、合同价款及支付方式

5.1 合同价款

5.1.1本合同为固定总价合同。合同总价款为人民币（含税）             （小写： ¥           ），增值税率：6%。

5.1.2本合同价款已包含乙方为实施本项目巡查人员所需的设备仪器费、车辆租赁费、服务和技术费用等，不随通货膨胀的影响而波动；本合同价款已包括乙方履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到甲方办公室所发生的费用。在合同实施期间，除另签补充合同外，甲方不接受乙方以任何理由、任何名目提出增加费用的要求。

5.1.3如因国家政策导致增值税率发生变化的，不含增值税金额保持不变，合同未执行部分含税价按变化后的税率执行。

5.2 支付方式

5.2.1本项目无预付款。

5.2.2进度款支付：

（1）双方签订合同，乙方提供项目详细实施方案并经甲方确认后，甲方凭乙方提供的等额有效发票支付乙方合同费用的10%；

（2）自双方签订合同之日起乙方提供服务满3个月后，根据乙方提出的付款申请并经甲方确认后，甲方凭乙方提供的等额有效发票支付乙方合同费用的20%；

（3）自双方签订合同之日起乙方提供服务满6个月后，根据乙方提出的付款申请并经甲方确认后，甲方凭乙方提供的等额有效发票支付乙方合同费用的30%；

（4）本合同服务期满后，乙方提交的项目验收资料经甲方确认后，甲方凭乙方提供的等额有效发票支付乙方合同费用的40%。

5.3付款要求

乙方在甲方支付款项时用增值税专用发票进行结算，应在甲方付款前足额提供发票，发票金额以实际付款金额为准。如乙方未按约定提供相应金额的合法税务发票及相应付款申请资料，甲方有权不予支付款项。乙方应在发票开具后10日内提交甲方，延期提交的，甲方有权拒收且不付款。

乙方保证其提供的银行账号真实、合法、有效，甲方向乙方指定的银行账号转入款项后即视为甲方履行完毕付款义务，合同支付方式包括但不限于银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式。若甲方以银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据形式（票据期限不超过三个月，支付比例不超过合同额的30%）向乙方支付服务款时，因票据贴现产生的利息，由乙方承担。乙方开户银行、账号等如有变更，应在当期服务款申请时同步以书面方式通知甲方。如乙方未按合同约定及时通知甲方，由此导致的不利后果及损失均由乙方承担，给甲方造成经济损失的需予以赔偿。

五、乙方人员要求

为确保服务质量，在乙方项目服务团队成员正式确定前，乙方应将拟定的项目团队成员名单及人员资质资料向甲方报备，甲方有权对拟定成员进行选择和更换。

7.1 乙方人员组织架构

项目负责人：*****，身份证号：******。

其他人员要求:项目组服务人员必须从本项目投标文件列明的人员中安排，不得另行安排其他人员，确需更换的，应书面向甲方申请，经甲方批准同意后方可更换。

7.1.1人员配置要求：***************。甲方有权根据本次采购项目的实际工作情况，要求乙方在现有的人员配备中增加人员投入或增加常驻人员，乙方须积极配合，同时乙方应将此部分服务费用综合考虑在总报价中，甲方不再增加任何费用。

7.1.2乙方根据项目特点从投标文件所报人员中组建项目服务工作团队，制定工作计划，工作期间不得从事其他工作和兼任其他单位的业务。团队人员原则上必须从所报人员中安排，所报人员不足时可增加，如需更换或增加人员，应提前 30 天以书面报告形式向甲方提出申请，经批准同意后方可更换或增加。更换或增加后的项目负责人及各专业技术人员的资格、阅历及经验等不得低于招标文件中关于项目负责人及各专业技术人员的要求。

7.2 服务团队的实名制管理要求

乙方及乙方项目服务团队成员应按照甲方实名制管理等相关要求，真实提供相应资料和信息，确保巡查过程无冒名顶替等情况，恪守职业道德，遵纪守法，廉洁敬业并接受甲方不定期检查。

六、双方的权利义务

7.1 甲方

7.1.1 甲方指定*****为本项目的甲方负责人，代表甲方与乙方接洽并负责本项目工作内容的决策、协调、发出指令和接收乙方的各项工作成果文件。

7.1.2 甲方确定本项目开展期间的各项沟通工作，负责甲方各项任务和要求的下达。

7.1.3 甲方协调甲方内设有关机构部门及人员等与乙方的配合工作。

7.1.4 甲方有权指派甲方工作人员全程参与监督指导乙方开展各种服务工作。

7.1.5 甲方提供必要的技术资料。

7.1.6 甲方按合同约定支付本项目合同服务费用。

7.1.7 甲方力所能及的为乙方提供本项目服务工作条件。

7.1.8 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行安全检查。

7.1.9 甲方不得对乙方提出与安全生产法律、法规和强制性标准规定相违背的要求。

7.2 乙方

7.2.1 乙方所提供的服务应符合国家的有关法律、法规、规章和标准的规定。

7.2.2 乙方在本合同签署前应明确团队组织架构、团队组成人员及组成人员的资历和职责、经甲方确认后作为合同附件，在合同执行过程中未征得甲方书面同意不得随意更换。乙方应保证项目项目团队成员的工作稳定性，不得随意更换项目团队成员。乙方若因特殊原因需更换个别项目成员时，需征得甲方审批同意后方可进行更换个别项目成员。如乙方项目成员在提供服务时，被甲方发现存在工作中有不称职人员的情形，甲方有权要求提出更换不称职人员，乙方必须积极服从更换要求，在3个工作日内完成更换。

7.2.3 乙方应指定固定的有丰富项目管理经验人员作为本项目的项目负责人，代表乙方负责对本项目的服务工作，并接受和按照甲方的指示要求，按时向甲方呈交各项工作成果文件以及完成甲方交办的其他事项。

7.2.4乙方应按照合同约定服务范围、服务内容和招标文件内容完成本项目的服务工作，并且乙方需承担为保证服务后达到甲方预期效果，实现甲方的合同目的所必须的工作内容，包括但不限于本合同约定的工作内容。

7.2.5 乙方所提供的建议、请示、报告和通知均应采用书面形式呈交甲方。

7.2.6 乙方应对本项目管理、技术、经济资料保密，未经甲方书面许可不得泄露给第三方。

7.2.7 乙方作为甲方的补强力量，在现有监管条件下，服务过程中，如发现甲方及甲方的在建项目存在安全、质量问题或风险，应积极协助甲方督促责任方整改落实。

7.2.8 乙方在日常监管督导服务发现的重大质量或安全问题，必须第一时间报告甲方，并当日提出书面的整改技术方案建议和解决问题措施呈交甲方，协助甲方负责督促和复查责任方整改完成情况。遇到责任方逾期未整改或拒不整改等情形，应及时报告甲方处理。

7.2.9 乙方及乙方项目派驻人员应按照甲方实名制管理等相关要求，实行人员的实名制管理，诚实提供相应真实资料和信息，确保派驻服务过程无冒名顶替等情况，恪守职业道德，遵纪守法，廉洁敬业，并接受甲方不定期检查。

7.2.10 乙方应独立开展完成本项目的服务工作，做到公平、公正、公开；乙方不得接受被检查项目参建单位的现金、礼品、宴请及其它不当利益，若经甲方查实此类行为，甲方有权依法终止合同，并视情节严重移交有关部门处理。

7.2.11 乙方应按照合同约定服务范围、服务内容和招标文件内容完成本项目的服务工作。针对本项目的工作，乙方应提前计划安排服务进展，并为日常监管督导服务做好行程安排与准备。

7.2.12 乙方负责对乙方项目团队人员进行安全教育，确保项目团队人员具备识别危险源的能力，规避危险源，保障自身安全。乙方必须足额为每位项目团队人员购买工伤保险或人身意外伤害险。在施工现场如因乙方项目团队人员违规违章操作、未遵守现场安全管理规定等原因造成的安全事故，乙方承担因自身违规违章和过失而造成事故的责任和因此而发生的费用。

7.2.13 乙方明晰日常监管督导服务工作任务和思路，认真研讨工作方案，开展各项工作。

7.2.14 乙方及时完成各项工作，必须充分考虑甲方审核和评审所需时间要求。

7.2.15 乙方充分协调调动公司内部资源，保证服务工作质量和完成各项工作。

7.2.16 乙方必须保证本项目涉及到的第三方巡查或检查的公平性、公正性，不得随意更改巡查或检查的原始数据及评分结果。

7.2.17 乙方协助甲方定期召开有关质量管理工作的会议和协调会，并且根据甲方指令及招标文件要求进行集中讲评和培训。

7.2.18 乙方应积极为甲方的日常有任务和专项工作提供技术支持。

7.2.19 乙方应按照甲方项目信息化管理建设相关要求，在巡查中使用甲方指定的软件平台及APP进行相关数据录入等项目信息化管理工作。

7.2.20 乙方在售后服务期限内提供相关咨询、协调等技术支持。

八、履约评价考核

每季度末，甲方组织开展季度履约评价；总体约评价结果为所有季度履约评价结果的平均分，如出现其中两个季度及以上的履约评价为不合格的，则总体履约评价结果为不合格。

九、成果权属

9.1 甲方拥有本合同项下的所有中间成果和最终成果（包括为售后服务所编制的文件）及相关数据、图纸、资料的所有权和知识产权以及与之相关的所有权利。

9.2 经甲方书面同意后，乙方可以享有本合同项目中间成果或最终成果的下列相关权利：

9.2.1 利用本合同项目中间成果或最终成果用于学术研究，发表论文或著作；

9.2.2 以乙方的身份利用甲方已公开的成果对外宣传的权利。

9.3 乙方保证所提交的全部中间成果和最终成果文件及相关数据、图纸、资料等未侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，由于使用该等文件或资料所导致的任何索赔或责任均由乙方承担处理、应诉或赔偿责任，甲方有权要求乙方修改成果至不侵权，甲方有权依法单方面解除本合同，同时甲方保留要求乙方赔偿全部损失的权利。

十、保密条款

10.1 双方应遵守国家的有关保密规定。妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。

10.2 未经甲方许可，乙方不得将本项目的成果文件及任何数据、图纸、资料向任何第三方转让或用于本合同项目外的其他项目。

10.3 乙方须以保密方式处理在编制本项目成果文件过程中自甲方、甲方工作人员或甲方关联机构获得的相关信息、资料、图纸、数据等，或由甲方在履行本协议过程中明确指明为秘密的任何信息，以及乙方因本项目工作内容所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，且这些人员应接受至少与本条款同等严格的保密条款的约束。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露与本项目有关的内容，或公开本项目任何中间成果或最终成果。

10.4 如违反本保密条款约定，甲方有权依法单方面解除本合同，并要求乙方退还甲方已支付的全部服务费并向甲方支付本合同项下服务费用总价款20%的违约金。如果违约金无法弥补甲方损失，甲方保留要求乙方赔偿全部损失的权利。

10.5 无论本合同或本合同其他条款是否有效，本保密条款始终约束双方。

十一、违约责任

在项目开展技术服务期间，发现下列情况时，乙方须承担以下违约责任：

11.1 乙方中标后项目团队成员及其资质条件和人数应按照项目投标文件或合同中的约定，不得另行安排其他人员，不得降低条件。确实需更换的，应书面向甲方提出申请，经批准同意后方可更换。如乙方未经甲方批准同意擅自更换项目负责人等主要管理人员行为，若乙方擅自更换项目负责人行为，乙方应向甲方支付违约金10000元/人次，若乙方擅自更换其它巡查人员行为，乙方应向甲方支付违约金5000元/人次。

11.2 合同服务期内，因乙方人员服务水平、专业技能不满足合理要求，或甲方考核评价不合格等原因造成更换人员，超过2次，每增加发生一次，扣除10000元违约金。

11.3 合同服务期内，乙方负责检查评估的工地，应发现质量隐患而没有发现，或发现后未报告，因该类隐患造成一般及以上等级安全生产事故的，根据实际情况每次扣除合同款5-10万，年度内出现2次，甲方保留采取进一步措施追责的权力。

11.4 因乙方原因导致重大质量隐患遗漏未报的，甲方将下达整改通知书，每下达一次整改通知书，扣除乙方合同款5000元。

11.5 在工程质量监督巡查工作中，乙方如有伪造工程质量监督巡查数据等欺诈行为，或工程质量监督巡查数据与实际情况有较大偏差，导致评估结果有失公平，造成不良后果，经查实的，乙方应向甲方支付违约金50000元/次，同时甲方有权依法单方面解除质量管理提升服务合同。

11.6 乙方不得将本合同项目与任何第三方合作，或将本合同标的全部或部分转包或分包给任何第三方。否则，甲方有权依法单方面解除质量管理提升服务合同，由乙方承担因此而产生的相关责任，且乙方须向甲方支付合同价款20%的违约金。

11.7 甲方根据工作需要和项目实际情况，要求乙方开展专项检查以及提供必要质量问题复查相关服务工作，乙方须积极配合响应。如乙方每出现一次不配合响应甲方指令要求开展专项检查以及不提供必要质量问题复查相关服务工作的情形，甲方有权扣除合同总金额的1‰作为违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%。

11.8本合同履行期间，因乙方原因，未能按经甲方审批同意的项目实施方案中有关质量检查人员、频率及时间的规定开展质量检查的，乙方每出现一次，甲方有权扣除合同总金额的1‰作为违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%。

11.9 本合同履行期间，因乙方原因，未能按本合同规定时间（合同未约定的，以经甲方审批同意的项目实施方案所述为准，下同）完成各阶段有关工作的，每延误1天，甲方有权扣除合同总金额的1‰作为违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%。如果延期时间超过100天，甲方有终止合同，除前款所约定的违约金外，乙方应当支付相当于合同总价20的金额作为对甲方的赔偿。

11.10 本合同履行期间，因乙方原因，未能按本合同规定时间提交各阶有关质量检查与评价服务评估报告及各项工作成果的，每延误1天，甲方有权扣除合同总金额的1‰作为违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%。如果延期时间超过100天，甲方有权终止合同，除前款所约定的违约金外，乙方应当支付相当于合同总价20%的金额作为对甲方的赔偿,

11.11 乙方应严格执行廉洁从业有关规定，在工程质量监督巡查工作中，如发现有索贿、受贿或以其他不正当手段企图获取或已经获取不正当利益的行为，经查实的，乙方应向招标人支付违约金50000元/人/次，同时甲方有权依法单方面解除安全文明施工巡查服务合同。

11.12 在参加甲方所有的工程质量监督巡查服务工作中，乙方所派遭的人员无故不接受甲方的正确指挥、指示、通知及工作安排的，处以罚款1000元/人/次:无故骂甲方、或其他与甲方所有的建设工程、商业物业相关的设计、监理、施工单位等的，处以罚款2000元/人/次；无故殴打甲方、或其他与甲方所有的建设工程、商业物业相关的设计、监理、施工单位人员等的，处以罚款10000元/人/次。同时造成甲方损失的，乙方应于赔偿。若造成甲方严重损失的，乙方应当支付相当于合同总价20%的金额作为对甲方的赔偿。

11.13 本合同履行期间，甲方有权在未支付合同价款中扣除上述条款约定的违约金和罚款。

十二、合同解除

12.1 本合同履行过程中出现下列情形，甲方有权依法解除合同。

12.1.1 乙方未能按合同约定的日期(含协商延缓的日期)提交工作成果，延误时间超过30（个）自然日；

12.1.2 乙方工作成果质量不能满足甲方工作需要，且经整改仍无法满足的；

12.1.3 因乙方工作的错误或遗漏造成成果质量损失，且乙方未按甲方要求采取及时有效的补救措施的；

12.1.4 乙方未经甲方同意，擅自将本合同项目与任何第三方合作，或将本合同标的全部或部分转包或擅自分包给任何第三方，且未按甲方的要求终止与第三方的合同的；

12.1.5 合同履行期间，乙方承担本项目规划范围内与甲方利益冲突的其他项目，且未按甲方要求回避的；

12.1.6 乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的；

12.2 其他约定：本合同履行期间，因上述情形造成合同终止的，乙方除应在合同解除之日起5个工作日内退还甲方已支付的全部款项外，还应在合同解除通知发出之日起10日内向甲方支付合同价款20%的违约金。乙方应同时将已完成的阶段成果移交给甲方，并将全部有关资料退还甲方。

十三、合同争议的解决方式

13.1 因本合同的履行或合同本身发生的争议或纠纷，双方应协商解决。协商不成的，按下列方式解决：

□ 提交深圳国际仲裁院按提请仲裁时该院的生效仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局，对双方均有约束力。

■ 依法向甲方住所地人民法院起诉。

十四、特别条款

14.1 乙方保证未参与实施甲方在建工程项目中的代建、监理服务及施工建设。

14.2 乙方保证在本次合同服务期限内不参与甲方的代建、监理和施工项目投标。

十五、其他条款

15.1未经甲方书面认可，乙方超越合同约定支出的所有费用均由乙方自行承担。

15.2本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，彼此相互解释，互为说明。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间为优先解释顺序为准。

15.3 本合同的附件为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15.4 本合同未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议必须以书面形式订立，经双方法定代表人或其授权代表签字、 盖章后与本合同具有同等法律效力。

15.5本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

15.6通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

15.7 本合同甲乙双方当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因当事人联系方式和联系信息错误或当事人拒收而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。

15.8本合同一式10份，其中正本2份，甲乙双方各执1份；副本8份，甲方执4份，乙方执3份，备案1份，均具同等法律效力。

15.9本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

十六、合同附件

附件1：投标报价一览表

附件2：投标函

附件3：投标人项目团队人员配置表

甲方：深圳市龙华建设发展集团有限公司            乙方：

（盖章）                                  （盖章）

地址：深圳市龙华区龙华大道国鸿

大厦北侧清湖行政服务办公区三栋

法定代表人：                           法定代表人：

或委托代理人：                           或委托代理人：

（签章）                                （签章）

开户银行：/                            开户银行：

银行账号：/                            银行账号：

电话： 0755-23336973                   电话：

邮编： 518107                          邮编：

合同签订时间： 2021年   月   日

合同签订地点：深圳市龙华