合同编号：

建设工程勘察合同

项目名称：国际医疗器械城住4地块项目（勘察）

合同名称：国际医疗器械城住4地块项目（勘察）合同

工程地点：深圳市龙华区

发包人（甲方）：深圳市新龙观投资发展有限公司

勘察人（乙方）：xxxx

2024年12月

说明

为了指导深圳市建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定《深圳市建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

《示范文本》为推荐性使用文本。合同当事人可结合工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定，履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。

《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程物探/测试/检测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同（示范文本）及其中的任何部分。

本次印发版次为LFM-2022-01，即2022年第一版。

| L |  | F |  | M |  | - | 2022 |  | - | 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 龙华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察合同 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022版 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 首次编制 |

# 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市新龙观投资发展有限公司

勘察人（乙方）：xxxx

甲方委托乙方承担国际医疗器械城住4地块项目（勘察）项目区域范围内的工程勘察工作（包括但不限于提供勘察报告、地形测绘、地下管线物探（包括但不限于电力管线、给排水管线、燃气管线等）及必要时的施工勘察工作（含设计所需的一切勘察、勘探、勘测等数据和内容）、土壤氡浓度检测、地质灾害评估等。进行外业地质勘察后，出具合格的勘察报告、外业见证报告、土壤氡浓度检测报告、相邻设施现状调查报告、地质灾害评估报告，上述报告需满足设计及报建相关需要）。勘察范围包含红线范围外扩30米的管线探测，以及因地质条件、方案调整等因素产生的补勘、补测等工作内容，上述费用已包含在合同价中，不额外增补费用。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳市建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

## 一、工程概况

1.1 工程名称：国际医疗器械城住4地块项目（勘察）

1.2 工程地点：龙华区国际医疗器械城产业片区项目共涉及十个地块，为十个建设项目，本次招标对应住4地块（19-01地块）。19-01地块位于观湖街道观平路东北侧，北邻石马径水库，西邻鹭湖新城。

1.3 工程规模、特征：

本项目具体信息如下：住4地块（19-01地块），用地性质规划为二类居住用地，建筑业态为可售商品住宅，总用地面积约37109.4㎡，建筑总面积约331304.5㎡。

1.4 投资规模：约233448.51万元人民币

## 二、技术要求

2.1适用的技术及依据包括但不限于：

（1）设计单位提出并经审查确认的测量要求、勘察任务书等；

（2）技术基础资料及甲方或政府相关部门提出的要求和意见；

（3）各阶段勘察审查意见；

（4）招标文件和投标文件；

（5）国家及地方规定、规范或标准。

## 三、合同文件的优先顺序

3.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

（1）本合同；

（2）中标通知书（如有）；

（3）招标文件及补遗（如有）；

（4）投标文件及其附件（如有）；

（5）标准、规范及规程有关技术文件；

（6）双方有关工程的洽商等书面协议或文件。

3.2 其他说明

（1）上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准；

（2）在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序；

（3）当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决。

## 四、工作内容

4.1 工程勘察工作任务与技术要求详见工程勘察任务书，工作内容如下：

☑工程测量

测量、收集建设区及周边的地面整平标高资料，制作项目用地平面图（含周边建筑的规模、性质、基础形式、埋置深度等资料和与周边地形相关的规模、海拔等资料信息），完成施工控制点测放（各个宗地均不少于三个），并完成施工控制点（GPS二级）制作及施工前交桩工作。在用地红线上每50米至100米放置边界桩。

☑工程物探

含地下埋藏物和管线调查及探测（包括但不限于电力管线、给排水管线、燃气管线等）。

对于常规方式无法探明的地下管线，探测单位应采取人工局部探挖、QV、CCTV等其它方式查明管线基本走向、管径、材质等内容。

☑岩土工程勘察

结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，其主要工作内容包括但不限于以下内容：

（1）查明建筑范围内岩土层类型、深度、分布、土石比工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

（2）对需要进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

（3）查明地下水埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

（4）判定水对建筑材料的腐蚀性；

（5）判断地质环境条件复杂程度。

土壤氡浓度检测

根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）规定，现工作阶段应进行土壤氡浓度检测，并出具检测报告。

☑地质灾害评估

分析项目场地地质灾害现状、类型分布及影响因素以及工程建设和建成后可能遭受的地质灾害及其危险性，进行地质灾害危险性预测评估;评估场地适宜性，并提出相应的防治措施和建议，具体工作内容以国土主管部门的要求为准。

☑相邻设施现状调查

对相邻设施的现状进行调查，包括地下工程周边建（构）筑物基础、结构型式、地下管线分布等，调查范围应当根据地质条件和相邻设施情况确定，一般情况下，调查范围应当自基坑顶边线起向外延伸相当于基坑开挖深度3倍的距离或地下工程边线向外延伸埋深3倍的距离。

☑施工配合及其他勘察服务相关工作

（1）配合设计、施工单位进行勘察，解决与施工有关的岩土工程问题，提供相应的勘察资料，并配合甲方完成其他勘察服务相关工作；

（2）相关的反复修改、补勘、成果文件审查、组织、配合并参加相关各种汇报会、论证会，及其它相关施工、审查配合工作；

（3）勘察单位应无条件配合甲方委托的勘察审查单位开展现场核查工作。

☑其他工作

（1）无条件配合并参加相关各种相关汇报会、论证会，承担合同范围内成果文件的反复修改、评审工作；

（2）按要求参加项目例会并在会议纪要上会签，按会议纪要要求对成果文件进行修改、补充和完善；

（3）乙方保证工作成果满足设计要求并通过甲方（或甲方委托的咨询单位）审查。因乙方原因造成工作成果不满足设计要求或未通过甲方（或甲方委托的咨询单位）审查，乙方负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

4.2 本合同工作范围外，如果甲方提出与本合同相关联的附加服务需求，乙方需在甲方规定时间内无条件执行，费用双方另行协商，存在违约情形的按本合同第十条约定处理。

## 五、工程勘察测量的进度与周期

5.1 开工及提交勘察成果资料的时间

本工程的勘察工作开工日期以甲方指定为准，按甲方要求提交勘察成果资料，总工期不超过 90 日历天，具体以设计单位提交并经甲方批准的勘察任务书为准。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第十条规定处理。

勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

因土地移交问题，可能会造成部分宗地无法开工或延迟开工，工期同意顺延，但承包人不得因此向发包人要求经济索赔。各个宗地的工期不得超过合同工期。

具体时间节点如下：

☑工程测量

地形测量工作周期为自收到测量任务书之日起个20日历天内；

☑工程物探

工程物探工作周期为自收到工程物探任务书之日起个20日历天内；

☑岩土工程勘察

岩土工程勘察工作周期为自收到勘察任务书之日起个60日历天内；

☑土壤氡浓度检测

土壤氡浓度检测工作周期为自收到勘察任务书之日起个10日历天内；

☑地质灾害评估

地质灾害评估工作周期为自收到甲方后期书面文件之日起个20日历天内。

5.2 因现场地形变化，或地质条件差异等原因，需进行地形图复测或补勘的，勘察单位应在收到甲方通知后2天内进场作业。未按合同约定工期提交成果的，视为履约不合格。

## 六、成果文件

| 序号 | 勘察成果资料名称 | 正式成果 份数(份) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物探报告（含图纸） | 8 | 含电子文件 |
| 2 | 地勘报告（含图纸） | 8 | 含电子文件 |
| 3 | 地形测绘报告 | 8 |  |
| 4 | 土壤氡浓度检测报告 | 8 |  |
| 5 | 现状地面方格网标高图 | 8 | 能够用于土石方工程量计算 |
| 6 | 宗地内树木测绘报告 | 8 |  |
| 7 | 相邻设施现状调查报告 | 8 |  |
| 8 | 地质灾害评估报告 | 8 |  |

受托人应对其提交的勘察成果资料的质量负责。受托人在履行和完成本合同服务工作过程中各阶段形成的成果的财产权及知识产权归委托人所有。本工程的勘探要求按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版）、《深圳市地基基础勘察设计规范》SJG01-2010、《建筑工程测量规范》GB50026-2020、《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T 18314-2009及国家规范、项目所在地有关部门的技术要求进行，其质量标准应符合国家现行及在合同履行过程中更新的勘探、设计规程、规范和标准，地勘报告应满足单体设计及基坑支护土方工程的要求，物理试验成果报告应齐全、准确。

- 地勘报告成果要求：

1.勘探点主要数据一览表：深度，孔口标高（黄海绝对标高），各岩、土层厚度及层顶、底标高，地下水稳定水位（含浮动范围、最高水位）；

2.勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图，基岩面等高线图；

3.各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表，满足能按承载力变形计算地基的要求数据；

4.水质分析报告及侵蚀性能评价；

5.地震基本烈度，场地土类型及地震液化可能性评价；

6.地基土的物理力学性质指标（容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等）；

7.基础结构方案建议，并提供天然地基或桩基各设计数据；

8.按勘察规范对拟建场地工程地质及水文地质进行评价及建议，明确设计的采用值。

（二）物探报告成果技术要求：

调查满足设计工作需要的工程场区及其周边范围内综合地下管线的位置、埋深、尺寸、材质等属性，绘制综合地下管线成果图和地下管线成果表。

（三）地形测绘报告技术要求：

1.测量、收集建设区及周边平面和高程控制点资料，测绘制作反映项目用地及周边（项目宗地红线外50米范围内）现状地形、地物、标高的地形图。

2.现状地面方格网标高图应如实反馈场地内土方原始标高，满足土方开挖量计算要求。

（四）土壤氡浓度报告技术要求：

符合GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》相关规范、规程的要求。

（五）宗地内树木测绘报告

报告应如实反馈宗地内树木的位置坐标、树木种类、树木胸径、树高、冠幅等数据。

（六）相邻设施现状调查报告

对相邻设施的现状进行调查，包括地下工程周边建（构）筑物基础、结构型式、地下管线分布等，调查范围应当根据地质条件和相邻设施情况确定，一般情况下，调查范围应当自基坑顶边线起向外延伸相当于基坑开挖深度3倍的距离或地下工程边线向外延伸埋深3倍的距离。甲方可以根据实际需要，要求乙方增加文本或电子文档光盘的数量，乙方不另行收费。

## 七、合同价及支付

7.1合同当事人约定勘察费合同价格形式：

本合同采用固定总价，合同费用视为已包括乙方按合同规定完成所有工作内容、所有勘察工作量、提供全套勘察测量、专家评审费、全部基础资料和后续服务的全部费用以及承担合同明示和暗示的一切风险、义务、责任等所发生的费用。

乙方在勘察过程中发生以下费用，视为已包含在本合同价中，甲方不另行支付：办理工程勘察相关许可，以及购买有关资料费；土石方计算；拆除障碍物，开挖以及修复地下管线费；接通电源、水源以及平整场地费；勘察材料以及加工费；水上作业的水监费；勘察设备搬迁费；青苗、树木以及水域养殖物赔偿费；样品包装、样品运输费；勘察作业围挡费；成果编制费；管理费；利润、税金。

7.2 合同价及计费标准

本工程合同含税总价为人民币       元（大写：           ），其中地灾评估费用为人民币          元（大写：               ）。增值税率 6 %，若国家政策导致增值税率发生变化的，不含增值税金额保持不变，合同未执行部分含税价按变化后的税率执行。

7.3 勘察费用结算原则

①地质灾害评估服项目结算时，未发生不予支付本项费用；如发生，按该项目合同价包干结算；

②其余服务项目结算时，采用总价包干；结算金额为（合同总价-地灾评估费用）；

③其他说明：同一标段每个宗地地质灾害服务价格相同。

7.4付费节点：

受托人应按本合同要求提交勘察成果资料，委托人按期支付受托人勘察费，每期的勘察费支付条件及时间节点如下：

1.提交合格的勘察成果并经委托人认可后，支付合同价（不含地质灾害评估费用）的50%；

2.提交合格的土壤氡浓度检测成果并经委托人认可后，支付合同价（不含地质灾害评估费用）的15%；

3.提交合格的地质灾害评估成果文件并经委托人认可后（如有发生），支付地质灾害评估费用的100%；

4.桩基础和基坑支护土石方现场施工结束后，且勘察完成结算后，支付至结算价的100%。

当期工程进度款=基础费用－应扣金额

履约评价细则按照委托人建立的履约评价考核制度执行（详见合同附件3），受托人须无条件接受甲方考评。

备注：任一勘察阶段工作未实际发生，则甲方无须支付此阶段费用。不含增值税价款不因增值税政策的变化而变化，若国家政策导致增值税率发生变化的，合同未执行部分含增值税价按不含增值税价及变化后的增值税税率换算后执行。乙方每次申请支付时需提供一般纳税人增值税专用发票。乙方保证其提供的银行账号真实、合法、有效，甲方向乙方指定的银行账号转入款项后即视为甲方履行完毕付款义务，合同支付方式包括但不限于银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式。若甲方以银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据形式（票据期限不超过三个月）向乙方支付工程款时，因票据贴现产生的利息，由乙方承担。乙方开户银行、账号等如有变更，应在当期工程款申请时同步以书面方式通知甲方。如乙方未按合同约定及时通知甲方，由此导致的不利后果及损失均由乙方承担，给甲方造成经济损失的需予以赔偿。

7.5履约评价：

凡履约评价为不合格的单位，给予一定的处罚或根据《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）的有关规定，不接受其在一定时期内参与集团项目投标（限制期在截标前已经生效的，应当不接受其参与集团项目投标），具体如下：

1.即时履约评价不合格的履约单位，按其定期履约评价不合格进行处罚，与对应当期的定期履约评价不合格不进行重复处罚，但若被政府相关部门处罚则按政府相关部门要求执行。

2.定期履约评价不合格的履约单位，按不同类别合同进行处罚(罚款自履约评价结果公告后下一次进度款申请中予以扣除)，具体处罚金额如下:

（1）合同金额≤200万元的，罚款2万元；

（2）200万元＜合同金额≤1000万元，罚款5万元；

（3）1000万元＜合同金额≤1亿元，罚款10万元；

（4）1亿元＜合同金额≤5亿元，罚款15万元；

（5）合同金额＞5亿元的，罚款20万元。

3.即时履约评价不合格的履约单位，自即时履约评价结果公告起，三个月内不接受其参加集团项目的投标或承接新的工程；

4.定期履约评价不合格的履约单位，自定期履约评价结果公告起，三个月内不接受其参加集团项目的投标或承接新的工程；

5.最终履约评价不合格的履约单位，自最终履约评价结果公告起，三年内不接受其参加集团项目的投标或承接新的工程。

## 八、甲方的权利与义务

8.1 过程监督

甲方有权根据工程需要，要求乙方自行抽查、校核或另行委托其他单位抽查、校核乙方的成果，抽查、校核的部分成果不合格，乙方要承担相应费用及处罚。

8.2 对乙方提出人员配置要求

检查乙方项目报告编制组的组成和人员到位、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因设备、人力或能力不足致使工程勘察工作不能按计划完成时，可要求乙方采取必要措施保证设备供应或替换相应的服务人员，乙方不得拒绝。

甲方有权要求乙方投入充足的勘察人员和设备（勘察人员要求：为保证项目勘察的进度和质量，要求乙方委派的项目勘察人员不少于3人（岩土工程勘察、地形测绘、工程物探各相关专业不少于1人且为中级或以上职称）），对乙方无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换，如果甲方要求乙方更换项目组人员的，乙方应在 3 日内更换。

（1）项目负责人：姓名：     、身份证号码：         、联系方式：      。

（2）技术负责人：姓名：     、身份证号码：         、联系方式：       。

乙方委派的项目负责人不得随意更换，如确需更换项目负责人，应至少提前5个工作日以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意后方可更换。

8.3 协助工作

在项目进行中，指派专人与乙方保持密切联系，及时协调现场调研、进场施工、现场管理及其它有关问题。

8.4 支付费用

按本合同条款规定，及时支付乙方费用，并对乙方履约情况进行监督与处罚。

8.5 额外服务要求

甲方根据工程需要，提出本合同范围以外的与勘察测量相关的工作内容，乙方应予以执行，所发生费用，双方另行协商解决，存在违约情形的按本合同约定处理。

8.6 履约考核

甲方有权对乙方在本项目合同执行的全过程按甲方提供的“勘察合同履约情况表”施行履约评价，并根据评价结果进行处罚或奖励。

## 九、乙方的权利与义务

9.1 完成合同规定的任务

乙方应根据本合同工程项目的具体情况，按项目地质勘察技术要求的规定及国家有关的技术规范、相关标准的规定，在合同规定的期限内完成本合同工作内容，并确保满足设计要求。

乙方应确保为项目配备足够的人员、设备资源以满足项目进度要求及质量管理要求。

9.2 特殊情况反馈及工程变更

乙方应在勘察过程中遇到不良地质情况或特殊埋藏物情况应及时反馈，以便采取相应的验收处理措施。

乙方应根据现场情况、国家规范或设计要求，及时提出调整地下埋藏物调查和探测范围或修改钻探孔数量、深度的意见，并办理正式变更手续。当甲方要求增加探测范围或钻孔数量、深度时，乙方应无条件满足甲方要求。

9.3 按时提供成果资料

乙方应根据甲方要求，分批、分阶段提供所需的阶段成果资料，完成后，再提供全部的工作成果文件。

9.4 保证工程质量

乙方必须根据委托合同中甲方提供的勘察技术任务书、工程测量任务书、工程物探任务书、勘察布点图、建筑总平面图等项目资料以及工程相关法规及技术规范要求，完成户外测量、物探、勘察施工及测量报告、物探调查报告、勘察报告文件编制工作，相关报告文件需按照要求进行审核，成果报告描述与实际地质情况基本吻合。

乙方应对成果文件的准确性和真实性负责，甲方对乙方所做的验收或认可均不能免除或减轻合同规定的应由乙方承担的责任。合同履行完毕后，乙方有义务协助甲方完善属乙方职责范围内的相关工作。

9.5 项目全过程配合

9.5.1乙方应积极参加与地基与基础相关的各类施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的地质问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。

9.5.2乙方应无条件配合甲方委托的勘察审查单位开展现场核查。

9.5.3工作开展过程中，根据合同约定乙方完成对应阶段工作且提交的成果文件经甲方确认后，乙方应按甲方要求及时将对应阶段的电子成果文件上传至甲方指定的信息化平台。合同约定的各项工作完成后，乙方应将最终的设计成果文件刻录成光盘（一式两份）交甲方档案室保存。

9.6 项目若移交给其他建设单位后，乙方需要根据项目建设单位要求开展后续工作，不得拒绝，否则视为违约，按照延误的天数，每迟交一次成果扣除1000元，在当阶段勘察费中予以扣除。具体移交时间以甲方与建设单位签订的项目移交协议时间为准，乙方自移交之日起向实际建设单位依据本协议向建设的单位履行相应义务。

9.7 勤勉义务

乙方在根据本合同履行其义务时，应按要求运用专业技能，谨慎、尽职地配合甲方的开展工作，以完成甲方的委托。

9.8 施工安全责任

乙方应保证勘察过程的安全文明，杜绝安全事故的发生。勘察前详细了解场地地下管线及埋藏物等情况，并做好物理勘探，工程勘察中保证不损坏地下管线及埋藏物。对市政工程，应特别加强道路勘察安全保护措施。如发生与勘察有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。

9.9 保密义务

9.9.1乙方对甲方提交的有关文件材料负保密义务，并仅限用于本项目的勘察工作。

9.9.2乙方及其工作人员应对勘察工作中知悉的的国家机密、政府机密、商业秘密及个人隐私应当承担保密义务。

## 十、违约责任

10.1甲方违约

非乙方过错，甲方未按合同约定办理支付手续，自约定之日起，应当向乙方补偿应支付费用的利息，利息额按约定支付期限最后一天全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。但甲方在约定期限内已按财政集中支付程序办理付款手续即视为甲方履行付款义务，因乙方原因或财政支付程序导致付款迟延，甲方不承担任何责任，乙方应继续履行合同约定义务，乙方自行解决由此引起的劳务、材料、设备、资金等一切纠纷，并承担因此而发生的相应费用。

合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，合同自然解除；己进行勘察工作的，按实际完成的并经甲方书面确认的工作量支付勘察费。

10.2 乙方违约

10.2.1未经甲方书面许可，乙方擅自变更项目负责人、技术负责人等项目主要服务人员，视为乙方严重违约，甲方有权确定乙方履约评价为不合格并扣除部分合同价款作为违约金：

（1）乙方调整项目负责人的，扣除违约金20000元。

（2）乙方调整技术负责人的，扣除违约金5000元。

10.2.2乙方无正当理由拒绝甲方要求增加或替换相应的服务人员要求的，甲方有权扣除部分合同价款：

单次扣除签约合同价的10%的违约金。

10.2.3甲方依据委托合同，要求乙方积极做好参加会议、调研等配合工作。乙方有以下行为，甲方有权作出相应处理：

（1）配合工作中，迟到半个小时以上（含半个小时），一次扣除200元；迟到次数达3次以上（含3次），其履约评价不能评优；

（2）配合工作中，每缺席一次扣除500元；缺席次数达2次以上（含2次），其履约评价不能评优。

10.2.4因乙方自身原因，未能按照合同约定及时提交成果材料，甲方有权扣除部分合同价款。每逾期一天，扣除1000元；逾期超过7日的，其履约评价不能评优；逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

10.2.5乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正，乙方收到甲方纠正通知后五日内未予纠正的，甲方有权追究违约责任或直接解除合同。

10.2.6因乙方的原因而产生报告质量事故、工期延误或报告缺陷，造成甲方损失或虽未发生实际损失但存在风险，乙方应承担相应赔偿责任。

10.2.7乙方提供不合格文件成果，造成地基与基础工程变更幅度超过地基与基础工程造价5%的，按以下公式计算扣除勘察合同价款：

扣除勘察合同价款=（基础工程施工增加费÷基础工程总费用）×岩土工程勘察合同价款基本计费金额

10.2.8乙方将工程勘察任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方有权终止合同，并有权要求乙方返还已支付费用，并收取暂定合同价10%的违约金。

10.2.9甲方要求乙方自行抽查、校核或另行委托其他单位抽查、校核乙方的成果，抽查、校核的部分成果不合格，乙方应承担相应抽查核校核费用并负责对成果进行修改完善直至符合要求，且甲方有权要求乙方支付勘察费1‰的违约金并赔偿因此造成的损失。

10.2.10在收到乙方提交的勘察报告后，甲方将对勘察报告与现场实际情况的一致性进行审查，若乙方提供的勘察报告与现场实际情况不符且导致工程费用增加的，甲方有权根据其严重性扣除2-10万元的违约金，并要求乙方在规定的时间内无条件地进行补勘，相关费用均由乙方自行承担。

10.2.11由于勘察质量的原因或提供虚假勘察报告导致重大设计变更造成工程费用增加的，乙方应承担相关法律责任，向甲方赔偿因此造成的全部经济损失，且扣除不准确勘察成果对应工作的工程勘察费。

10.2.12由于乙方未提供准确的勘察成果资料（包括但不限于岩土勘察、工程物探、地形测量、施工控制点放点、红线点测放、水文地质勘察、地质灾害危险性评估、超前钻）致使工程工期发生延误的，乙方应向甲方支付赔偿金，赔偿金数额为2000元/天。

10.2.13由于乙方未提供准确的勘察成果资料（包括但不限于岩土勘察、工程物探、地形测量、施工控制点放点、红线点测放、水文地质勘察、地质灾害危险性评估、超前钻）致使工程施工单位在作业时对工程本体、城市地下管线和设施等埋藏物及第三方财产和人身造成破坏的，乙方应承担相关法律责任，向甲方赔偿因此造成的全部经济损失，且扣除不准确勘察成果对应工作的工程勘察费。

10.2.14如发生与勘察有关的安全事故，或被如住建部门等行业主管部门进行立案调查的事故，造成不良的社会影响及经济损失，每次事故乙方应承担1万至5万元不等的罚金，罚金金额由甲方根据项目具体情况确认，并在给予履约评价不合格处理。

## 十一、工作要求

11.1 一般要求

11.1.1提交的测量报告、物探调查报告、地质勘察报告等成果文件必须符合国家各部委颁发的现行的法律法规、规范、规定、规程和标准并通过甲方、政府各主管部门及相关单位的审查。

11.1.2各项工作进度必须符合甲方及工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。

11.2 地形测量

11.2.1按照国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及工程测量任务书进行工程测量，按本合同规定的时间提交质量合格的测量成果资料，并对其负责。

11.2.2乙方对测量任务书有权提出合理化建议，但必须经审查后予以更改。

11.2.3并保证测量成果满足建设主管部门验收要求。

11.3 工程物探

11.3.1按照国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及工程物探任务书开展工程物探工作，按本合同规定的时间提交质量合格的物探调查资料，并对其负责。

11.3.2乙方对物探任务书有权提出合理化建议，但必须经审查后予以更改。

11.4 岩土工程勘察

11.4.1技术要求以设计单位提出的勘察任务书为准。乙方对该任务书有权提出合理化建议，但必须经审查后予以更改。

11.4.2勘察成果必须真实、准确地反映地上、地下情况、地质地理环境特征、岩土工程条件，为设计工作提供必须的参数、合理化建议。

11.4.3土石方工程中对于挖方区域应根据工程造价书编制需要，按土壤及岩石（普氏）分类表提交土石鉴定及类别划分专项报告。

11.4.4勘察单位应为基础选型提供可靠的地质勘察报告，并对地基处理、基础选型、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。场地较大、或者地质条件复杂、或者有两个及以上单体建筑的项目，应分区、分单体提出基础选型方案，该方案须符合当地环保要求（如锤击预应力管桩的噪音限制、强夯的振动及噪音限制等）。

11.5 后期配合要求

11.5.1工程开工前，负责与监理、施工单位办理交接桩手续（包括测量成果）；

11.5.2工程开工后，应配合设计、施工单位进行基础施工，并协助解决施工中的岩土设计技术问题，主要包括（但不限于）：

（1）派遣本项目的主要专业工程师进行施工验槽；

（2）基槽开挖后，岩土条件与设计假定条件不符时，配合处理，需要时实施补充勘察；

（3）地基中溶洞或土洞较发育时，必须进一步查明并提出处理建议；

（4）在基础施工过程需要补充勘察时，必须及时实施补充勘察任务。如非详勘资料错漏原因引起的补充勘察费用，按实际增加的工程量纳入结算；

（5）其它与工程勘察相关的工作内容在有需要时须及时无条件协助相关方进行处理。

11.5.3结算及审计阶段：按甲方及政府审计部门或建设单位委托的第三方机构要求整理合同“六、成果文件的交付”部分规定份数的结算资料，并跟踪、配合审计决算工作。

## 十二、关于安全生产的约定

12.1 甲乙双方需要另行签订安全生产协议书，作为本工程勘察服务合同的补充条款，与本合同具有同等的法律效力，具体内容详见合同附件《安全生产协议书》。

12.2乙方须严格遵守安全生产协议中的各项条款，严格执行国家有关安全技术规范要求。

## 十三、合同的生效、变更及终止

13.1 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效；合同生效的时间以双方签署的合同上注明的时间为准。

13.2 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或其授权代理人签署书面文件方为有效，并作为本合同的组成部分。

13.3 双方协商一致，可以解除合同。

13.4 双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据并通知对方。

13.5 甲方有权依据项目的实际情况，提前终止合同，但应当提前五个工作日书面通知乙方；甲方应当按乙方实际完成并经甲方书面确认的工作量，依据合同约定的标准支付勘察费，除此之外，乙方不再要求甲方承担其他责任，亦不要求甲方支付其他情形的赔偿或补偿。

13.6 乙方完成甲方全部委托业务，且甲方支付了全部合同款（含附加服务的合同款）后本合同终止。

13.7 本合同生效期间及权利和义务终止后，甲方和乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

## 十四、其他

14.1 语言和法律

所有报告文件的文字表述以中文为准

14.2 转让和分包合同

14.2.1除支付款项的转让外，没有甲方的书面同意，乙方不得转让本合同涉及到的权利义务。

14.2.2没有甲方的书面同意，乙方不得签订、开始实施、更改或终止履行全部或部分服务的任何分包合同。

14.3 知识产权

14.3.1本项目实施过程中产生的全部知识成果及知识产权归甲方所有。本合同项下的全部工作成果（包括但不限于工程勘察报告等）的著作权归甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得用于其它项目或公开。

14.3.2乙方保证，甲方使用乙方报告将不会对任何第三方构成侵权，任何第三方向甲方提出的侵权之诉讼或索赔均由乙方承担处理、应诉和赔偿责任。

14.4 利益的冲突

14.4.1除非甲方另外书面同意，乙方及其职员不应获得也不应接受合同规定以外的与项目有关的利益和合同款。

14.4.2乙方不得参与可能与合同中规定的甲方的利益相冲突的任何活动。

14.5 通知

与本合同有关的通知可用邮寄方式送达，邮寄地址以本合同中约定的地址为准，寄出三日后即视为送达，任何一方变更地址的，应书面方式通知对方。

## 十五、争议及解决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，应依法向深圳市龙华区人民法院提起诉讼。

## 十六、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十七、合同份数

17.1本合同一式拾贰份，甲方执 陆 份，乙方执 陆 份。

17.2合同签订地点：深圳市龙华区

| 甲方：（盖章）深圳市新龙观投资发展有限公司 | 乙方：（盖章）xxxx |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人：（签名） | 法定代表人或其委托代理人：（签名） |
| 统一社会信用代码：91440300MA5H3J8A2K | 统一社会信用代码： |
| 地址：深圳市龙华区观盛三路龙馨家园A座 | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电话： | 电话：： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号：  |
| 合同联系人：高工 联系方式：0755 2980 9916 | 合同联系人： 联系方式： |
| 合同签订时间：2025 年 月 日 |  |

### 附件1：项目日常管理规定

项目日常管理规定

（如合同条款与本规定有冲突或不一致的，以本管理规定为准）

为加强项目现场施工管理，规范承包人的施工行为，保证现场各项工作有序开展，确保工程的工期、质量、安全文明和项目工地的良好社会形象，遵照工程承包合同的有关条款，特制定本管理细则，作为施工现场管理的一种约束性手段。

一、工程质量管理措施
1. 现场应建立健全质量管理保证体系，未按要求配备质量管理人员的，由监理部提出书面限期整改要求，未按要求限期整改的，每次罚款5000元。
2. 施工单位必须严格按照批准的施工组织设计（方案）、专项施工方案施工，不得擅自修改、调整。如在施工过程中考虑到工期、质量因素确需调整、修改时，必须以书面形式上报监理部审核其调整可行性，监理同意后，上报建设单位批准实施，施工方案未经审批或擅自不按批准的施工组织设计（方案）、专项施工方案施工的，罚款2000~5000元。
3. 在分项或子分项工程施工前，施工单位技术人员必须向操作人员进行技术交底，交底应真实、有效、有记录、有交底人和被交底人签字。没有进行交底或交底不清的，按每个分项工程罚款2000~10000元处理；有交底但操作人员未按交底执行，发生质量问题，按每个分项工程罚款1000~5000元。
4. 工程材料、设备、构配件进场及使用必须经专业监理工程师签字同意，未经同意不得进场和使用，违者除返工、材料退场之外，每次罚款2000~5000元。
5. 按规定凡属监理单位见证取样的项目，必须通知监理单位见证取样，如未通知擅自取样送检的，除复试取样无效外，每次按罚款5000元处理；建筑材料须在取得见证送检合格报告后，才能使用，如擅自提前使用，每发现一次，罚款2000~5000元。
6. 为确保本项目建设质量，施工单位在原则上应在项目实施过程中选择合同材料品牌库内的品牌，并在使用前报建设单位确认批准，未经建设单位确认批准而擅自使用的，每次罚款5000元；如选择材料品牌库范围外的品牌，其品牌品质应不低于参考品牌，并取得建设单位书面认可，未按要求取得建设单位书面同意而擅自使用的，每次罚款10000元。
7. 在施工过程中应严格执行“三检制”（自检、互检、交接检），未执行“三检制”或检查工作不认真，造成监理二次验收不合格及以上者，每次罚款1000~5000元。
8. 现场出现的质量问题，应编制处理方案或措施，并按审批后的方案或措施进行整改处理，未按要求私自处理的，每次罚款1000~10000元。
9. 监理在日常巡视、旁站、平行检验等过程中发现的质量问题，会以《工作联系单》或《监理通知单》的方式要求整改，施工单位未按规定时间整改或整改不到位的，每次罚款2000~5000元，以上包括未按规定回复《监理通知单》。
10. 对工程会议上要求解决的质量问题及各方商定认可的决议，施工单位应按时执行，无正当理由未执行的，以每一项为单位，罚款1000~5000元，每拖延一天，罚款1000元，罚款总额累计计算。
11. 所有的分项工程必须事先进行样板施工，对不进行样板施工的，或样板施工验收不合格而擅自进行施工的，且工程质量达不到要求的，返工并罚款5000元/每次。
12.  伪造或擅自涂改现场隐蔽验收记录，每发现一次，罚款5000元。
13.  伪造材质检验单或提供不合格材质检验单，每发现一次，罚款5000元。
14. 施工单位应严格按行业标准及规范进行施工，未按相关标准及规范施工而造成质量问题或达不到验收标准的情况，每次给予2000元罚款。
15. 在政府部门质检过程中发生被勒令返工的，每次罚款5000元，被勒令停工的罚款10000元。
16.  在政府主管部门检查过程中受到通报批评的，每次罚款10000元。
二、工程进度管理措施
施工单位应按合同约定和建设单位要求编制工程总进度计划，经监理单位、建设单位批准后实施，监理部、项目部备案，并以此为依据进行进度检查和控制。
17. 施工单位应依据批准的施工总进度计划按规定的时间制定和上报月进度计划和周进度计划，未在规定时间内上报周进度计划的，每次罚款1000元；未在规定时间内上报月进度计划的，每次罚款2000元。
18. 各施工进度计划应科学合理，并以此为依据组织、安排生产，严格控制进度，不得造成拖延。由于施工单位自身原因造成的关键工作工期延误，不能按期完成周计划的，每拖延一天罚款1000元，不能按期完成月计划的，每拖延一天罚款5000元，罚款金额累计计算。
19. 施工单位应按监理和建设单位要求，根据工程进展情况，同步收集、整理、编写档案资料，并及时送到监理部，未及时提交资料的，每次罚款1000~2000元。
三、工程安全文明施工管理措施
20. 必须建立健全的安全组织机构、安全管理体系和文明施工保证体系，配置专职安全人员。未按要求配置的，由监理部提出限期整改要求，未限期整改的，每次罚款5000元。
21. 必须建立健全各项安全生产规章制度，制度不健全的，要求限期整改，未限期整改的，每次罚款2000元。
22. 施工现场专职安全员必须持证上岗，全面负责施工现场安全检查、安全活动、安全宣传工作。施工现场如没有专职安全员或专职安全员没上岗证，处以5000元罚款。
23. 工程开工前专项施工方案必须按程序进行审批，施工单位应严格按照审批的方案进行安全施工，专项方案未经审批或违反方案施工的，罚款1000~5000元。
24. 施工现场的库房、机械设备、材料、成品、半成品、模板、脚手工具、加工场地、办公室、厕所等布置，须严格按照监理部批准的最新现场总平面图中位置布置，不按照规定的位置布置，以每处为单位，每处罚款200~1000元。未按监理通知限定的期限整改，每拖延一天整改，罚款200元，罚款总额累加。
25. 建筑垃圾或废旧材料不按照现场总平面布置位置堆放、不按时清运或堆放场已满，不及时外运。每发现一次，罚款500~2000元。未按监理或甲方通知限定的期限整改，每拖延一天，罚款500元，罚款总额累加。
26. 材料必须分类堆放且堆放整齐，做好明确标识；如无明确标识或未堆放整齐，每发现一次罚款200~1000元；未按监理或甲方通知限定的期限整改，每拖延一天，罚款200元，罚款总额累加。
27. 现场内的雨污水排放等，不及时清理排放，每发现一次，罚款200~1000元，并按监理或甲方通知限定的期限整改，不按时整改，每拖延一天，罚款200元，罚款总额累加。
28. 施工现场的临时施工用电方案须经监理部批准后，方可施工。现场内的临时施工线路敷设，必须使用合格的电力电缆埋地敷设，架空或挂墙须按规范敷设，接入设备或配电箱的电线电缆要规整，未按方案要求执行，每处罚款2000~5000元。未按监理或甲方通知限定的期限整改，每拖延一天，每处罚款1000元，罚款总额累加。
29. 配电箱（柜）、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准要求，无工作零线端子、无保护接地端子、非三相五线制、非一机一闸一漏电、开关无盖、配电箱无箱门，无防雨措施等，以每一项或每一条为单位，罚款1000~5000元。未按监理或甲方通知限定的期限整改，每拖延一天，对每一项或每一条罚款1000元，罚款总额累加。
30. 施工现场严禁酗酒、赌博、聚众滋事、打架斗殴、每发生一次罚款2000~20000元，情节严重的移交公安机关处理。
31. 在施工现场穿拖鞋或凉鞋的工人，每人次罚款200元。在施工现场禁烟吸烟，楼层内随地大小便，每发现一处，罚款200~1000元。
32. 进入施工现场不戴安全帽者、不扣帽扣，高处作业安全带不系、挂设规范，每人次罚款500~2000元。
33. “三宝、四口、五临边”防护不合格，罚款500元/项•条。未按监理通知限定的期限整改，每拖延一天罚款200元，罚款总额累加。
34. 安全通道不合格、无安全通道指示标志、无封道指示标志、安全通道无照明、照明设施无人及时维护者，以每一项或每一条为单位，罚款500元。未按监理通知限定的期限整改，每拖一天罚款500元，罚款总额累加。
35. 施工现场应在规定的位置设置灭火器，未在规定的位置上设置灭火器、灭火器数量不足、灭火器没有标注检查日期或失效，罚款500元/项•处，未按监理或甲方通知限定的期限整改，每拖延一天罚款200元，罚款总额累加。	
36. 现场施工机械设备无防护罩（如：电锯、电焊机等），罚款1000元/台，未按监理或甲方通知限定的期限整改，每拖延一天罚款500元/台，罚款总额累加。
37. 起重、垂直运输设备必须有产品合格证；安拆方案必须经过监理工程师审批；专业安装单位必须具有法定的安装资质；施工单位和专业安装单位在交接手续上签字必须齐全；运行时机械操作人员、指挥人员必须持证上岗；操作室安全保护措施完善；以上条件每缺少一项罚款1000元。
38. 特殊工种操作证必须真实、有效，人证相符，无证上岗或人证不符的，罚款1000元。
39. 施工现场采用明火施工作业未办理动火证或未设专人监督管理的，每处罚款1000元。
40. 氧气瓶、乙炔瓶等危险物品存放及使用管理不符合安全要求的，每次处罚款1000元。
41. 施工区域及各主要进出口和安全通道口必须设置安全文明管理标志牌，未按要求在指定位置悬挂相应的安全文明标志牌，罚款100~1000元。
第五章其他管理措施
42. 相关人员无故不参加建设单位、监理单位主持召开的会议以及不参加建设单位、监理单位组织的安全、质量检查验收等活动的，每人每次罚款2000元，迟到或者早退者，每人每次200~1000元。
43. 暂停施工期间，一切与暂停令要求的补救、完善、整改无关的工程必须全面停止施工，一经发现并核实继续施工的，处以10000~20000元的罚款。
44. 对建设单位和监理单位合理安排的工作任务不予执行的，每次罚款5000元。

### 附件2：项目安全管理规定

安全管理规定

- 总则

依据中华人民共和国职业健康、安全生产类、环境保护类相关法律、法规、标准的要求，发包人对承包人承包合同规定的活动中的职业健康、安全生产和环境保护（以下简称“安全”）工作实行统一的协调、管理和指导。

- 法律法规

承包人在从事项目活动时必须遵守国家安全生产、职业健康和环境保护相关的法律、法规、强制性国家标准和相关行业标准，当国家法律、法规、标准变更时，以新版本为准。

- 发包人管理制度

承包人应遵守发包人职业健康、安全、环境有关规章制度，包括但不限于以下内容（当发包人制度文件升版时，以新版本为准）：

- 作业安全许可管理规定

- 施工承包商安全管理办法

- 特殊工作时间安全管理办法

- 基层班组安全生产标准化工作指引

- 安全生产标准化图集

- 对承包人职业健康、安全、环境的要求

承包人应建立健全本单位本工程的安全管理大纲及管理体系，在合同签订后1个月内(工程开工前)向发包人提供安全规章制度文件清单和对应文件。工程正式开工前，应完成所有HSE大纲和关键制度文件的编审批工作。其中，关键程序包括但不限于以下内容：

- 安全管理组织机构与运作

- 安全生产责任制及目标考核

- 安全教育培训与授权

- 安全工作例会制度

- 安全生产费用管理

- 风险识别与控制

- 安全检查及隐患排查治理

- 关键岗位及特种作业人员管理

- 分包安全管理

- 安全施工许可管理

- 安全设施与劳动防护用品管理

- 施工方案编审及安全技术交底

- 施工机械、工器具安全管理

- 脚手架搭拆、验收、使用管理

- 临时施工用电管理

- 交通运输安全管理

- 消防保卫管理

- 应急管理

- 事件报告与调查处理

- 职业健康、安全、环境目标

  - 本项目安全目标：

    - 不发生重伤或群伤事故（3人及以上）及以上的人身伤亡事故。

    - 不发生交通安全事故。

    - 不发生一次财产损失超过50万事件。

    - 不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）。

    - 不发生流行性传染病。

    - 不发生受到政府执法部门处罚的环境污染事件。

    - 不发生迟报、谎报、瞒报、漏报未遂及以上安全事故/事件。

  - 承包人应建立与本项目安全目标相一致生产安全控制指标体系，并对本单位总体安全目标和年度安全目标进行检查、监督，如出现偏差，分析原因并制定纠偏措施。

- 责任承担

承包人应承诺在合同规定的活动中承担以下安全、环境责任：

    - 承包人的法人代表或其授权人对本合同活动的职业健康、安全、环境负有全面的领导责任。

    - 承包人项目负责人对合同活动的职业健康、安全、环境工作负有全面的直接管理责任。

    - 承包人应保证本单位安全生产投入的有效实施。

    - 承包人应承诺服从发包人对安全、环境工作的统一协调和管理。

    - 承包人应与分包商、供应商签订安全协议，明确双方安全职责与分工，保证分包商、供应商的资格符合发包人的要求，对施工队伍的安全实施统一管理，对分包商、供应商的安全向发包人负责。

    - 承包人应保证采购、租赁物项的安全性能、环保性能符合国家法律、标准和发包人的要求，对其实施统一的安全管理，并向发包人负责。

- 安全协议与接口协调

  - 承包人应指定专人作为安全协调人，与发包人的安全相关部门接口，参与协调管理。

  - 在发生同一区域多个单位施工且影响相互间的安全生产时，承包人有义务与有关单位协商，确定协调的责任和方法，必要时可签订相关协议。该协议应征求发包人的意见，并在发包人备案。

  - 承包人应建立区域、物项移交安全控制机制，避免出现移交过程安全失控或安全管理漏洞。在向下游单位移交时，保证安全条件和措施满足移交条件后，再向发包人提出移交申请。发包人负责施工现场移交协调管理，确定厂房、区域移交的时机和责任，区域、物项的安全条件和措施（含照明、通风、消防设备设施、临边孔洞防护措施等）必须随同移交下游单位。在接受上游单位移交时，必须检查确认安全条件和措施是否满足安全要求，经检查合格并移交双方签字确认方可接受。区域、物项移交一旦生效，由接受方履行移交区域或物项的安全管理职责（移交过程移交双方达成遗留项除外），包括但不限于照明、通风、消防设备设施、临边孔洞防护以及文明施工等。区域、物项的安全条件和措施的最终物项归属初始施工方。

- 安全监督组织与网络

  - 承包人本项目专职安全人员数量应不少于项目部全体员工人数的2%（包含分包商人员、劳务用工人员等），承包人的安全专职人员必须持有注册安全工程师或政府部门颁发的其他安全资质证书，同时专职安全人员持有注册安全工程师证书的比例应符合国家法律及发包人的要求。承包人的专职安全人员在业务上接受发包人的协调和指导。

  - 承包人应建立安全管理监督网络，建立诸如安全委员会或其他形式的安全协调机构，并定期组织安全会议，必要时组织专项会议。

  - 承包人应建立领导安全管理带班巡视制度，明确项目管理团队人员安全管理巡视的具体方式、频次、参与人员等。承包人项目经理部成员应每周进行现场管理巡视，每月应参加一次班组会议或班组讨论。

  - 承包人应遵照《特殊工作时间安全管理办法》要求特别强化对节假日、夜间等特殊作业时间施工活动管理，严格执行作业申报、作业安全条件检查、交接班管理、领导带班巡视和作业后安全检查确认等五项制度。

  - 当发包人生产主管部门和安全部门的人员要求立即中止违章作业时，承包人员工应无条件立即执行。发包人有权根据现场的安全风险情况自行签发或委托监理单位“停工令”。在接到停工令后，承包人应立即停止规定范围内的施工活动，组织安全整改，停工造成的影响和损失由承包人负责承担。

- 人员基本素质

  - 承包人应对所有进场施工人员进行医学健康体检，特殊工种和特殊岗位人员应按照国家相关规定进行特殊职业能力体检，确保有职业禁忌症人员从事禁忌作业。所有从业人员应满足岗位所需的文化程度、工作经验和身体素质，年龄不超过55周岁且无刑事案件牵连。

  - 承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和特种从业人员应当国家及地方行政主管部门或者其他有关部门考核合格并取得有效资格证书（注：职业技能鉴定证书等不取代特种作业资格证）后方可任职。承包人应建立内部技能考核制度，对特殊工种和特殊岗位人员进行技能培训和能力考核，确保满足岗位需要。

  - 发包人及其上级单位有权对承包人人员的基本素质情况进行检查，对不能满足要求的人员有权清退出场，由此产生的经济和法律后果由承包人承担。

- 班组管理

  - 承包人应根据《基层安全班组安全生产标准化工作指引》要求开展班组管理各项工作，落实班组长注册制度、晨会制度、班组培训与学习制度、班组工器具管理制度、班组环境制度、班组隐患排查治理以及班组绩效考核等要求。

  - 承包人对班组实行班组实名注册制度，设定班组安全绩效考核指标，每月对班组进行考核评比，对优秀班组进行激励。承包人对绩效考核的结果进行独立评审，并在现场宣传栏、施工入口等处进行公示，保证绩效结果的公平和公正。

- 安全培训与授权

  - 承包人应严格按照《生产经营单位安全培训规定》应建立健全安全培训和考核制度，对项目主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员进行安全培训，使其熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。承包人所有入场人员必须接受入场三级教育和定期安全复训，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。

  - 承包人应建设有专门的培训教室，并且培训教室配备有良好的培训设施，包括桌椅、投影仪、电脑、音响等，应根据施工规模和员工数量配备情况对培训设施必要的增加、更新。

  - 承包人应识别施工人员关键岗位，如特种作业人和其他关键性操作工种，并组织对其开展企业内部技能考核工作，采用技能考试、面试等方式评估员工工作能力，包括技术能力、个人行为、品质和态度、工作所需的具体身体条件等内容。

  - 承包人引入的学习人员、参观人员、供应商代表等负有同样的安全培训与考核的责任，包括入场安全培训和现场作业过程安全监督。

- 开工控制

  - 项目开工前，发包人或监理单位将组织开工安全检查，检查内容包括但不限于：项目安全管理规划、全员安全责任制、安全投入计划、风险辨识与评价、隐患排查与治理、安全教育与培训、施工组织设计、安全生产标准化建设计划、现场安全文明状况等内容。

  - 承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在场外进行预先验收，对不合格产品一律做清退处理。对于现场检查中发现的不合格产品，发包人对承包人入场验收放行人员保留责任追究权利。

  - 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，承包人应指定专门部门按照国家法规及技术标准要求定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

  - 承包人应将现场作业基本安全条件作为施工计划的先决条件之一，开工前必须予以检查。发现问题未处理的，不得开工作业。

- 出入管理与治安保卫

  - 承包人应按市级有关标准和《安全生产标准化图集》要求实施场区封闭管理，设置门禁系统，配备专职保安人员，采取人防、技防、物防控制措施确保施工区域安保措施受控。

  - 承包人根据发包人要求进行责任区域的移交管理。移交前，下游承包商提前介入安装设备的照管责任由介入承包商负责。承包人在将房间、区域、厂房移交下游承包商时，应办理移交证书，明确移交双方的责任、移交内容及状态，包括反移交、设备引入等。

- 安全投入

  - 承包人在投标时应提交本工程安全费用工程量清单，作为合同安全费用报价依据，安全费用工程量清单应与报价的清单保持一致。

  - 承包人应在施工组织设计阶段完成安全费用投入计划的编制，安全费用投入计划应随施工组织设计方案同时报送发包人或监理单位审核，经发包人或监理单位审核确认后的安全费用投入计划作为安全费用支付依据。

  - 承包人应建立安全费用专用账户，保证施工合同安全费用资金专款专用。承包人应建立安措费支取、安全设施采购和使用数据库，并向发包人无条件公开，发包人有权不定期核查。

  - 如承包人未建立安措费支取、安全设施采购和使用数据库，或虽建立但未向发包人无条件公开，或发包人在核查承包人的安措费使用情况发现重大问题而承包人未按时整改的，则发包人有权扣除承包人剩余安全措施费用相应金额的合同款。

  - 承包人安全费用（包括安全生产、文明施工和环境保护费用）的费率不得低于国家或地方政府相关部门规定的最低标准，发包人将安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。

  - 承包人不得克扣其分供商或分包商的安全投入，并且要监督其分供商或分包商安全投入使用情况。

  - 承包人应监督检查其劳保用品发放情况，严禁承包人从劳务工工资中扣除劳保费用。

- 分包商及劳务用工安全

  - 承包人应遵守发包人分包管理程序选择分包商，并根据合同约定建立合格分包方名录（清单），建立分包商资格审查程序，审核验证分包商资质，并报发包人和监理单位审核备案。

  - 承包人按照合同规定与分包方签订分包合同，分包合同应包含安全协议，传递发包人和承包人自身安全管理要求，确保分包人在承包人安全管理体系下运作，并对分包方进行安全监管。

  - 承包人以任何用工形式使用的长期劳务用工和短期、临时劳务用工、参观人员都属于承包人本单位员工。承包人应对其分包商及劳务用工或学徒、技校生实行直接的安全管理，承包人对分包商、劳务用工、本单位临时人员的安全管理负有全部责任。

- 职业健康与卫生防疫

  - 承包人应根据国家有关法律法规及标准和发包人要求建立职业健康管理制度，识别涉职业危害重点岗位和人员，并为其建立职业健康监护档案。同时实施施工作业环境影响监测制度，对作业区域粉尘、噪声、有毒有害物质以及温湿度等影响从业人员职业健康因素进行定期监测，形成监测分析报告，针对不符合事项制定改进措施并落实，监测和措施措施情况报告报发包人备案。

  - 承包人必须在项目建设过程中按照国家法律要求建立健康关怀系统，包括以下内容：体检、饮水及卫生设施、就餐及休息设施、健身活动、健身设施、吸烟点、禁烟活动。

  - 承包人应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作。制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施。有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划和措施。有针对性地制订预防各类传染疾病的措施。

  - 承包人应严格遵守疫情防控有关规定，健全本单位疫情防控管理制度和应急处置方案，备足备齐疫情防控物资装备，根据有关工作指引开展科疫情防控工作。

- 风险分级管理与隐患排查

  - 承包人应对本合同活动进行全面、深入的风险识别和评价，制定风险分级管控措施，定期对所有活动的安全风险进行复核，编制风险识别与评价报告并报发包人和监理单位。

  - 承包人应充分识别本合同所涉及的危险性较大的分部分项工程，制定专项施工方案编制计划，严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》要求编制、审核和批准。对涉及超一定规模的危险性较大的分部分项工程，应组织专家评审。施工期间应严格按照方案施工，涉及变更的应重新组织审查和评审，对现场要害部位、关键节点给予必要的警戒标识，防止误动或违规破坏。

  - 承包人应制定高危作业许可管理制度，实施高危作业许可管理，许可范围和有关规定应不低于发包人《作业安全许可管理规定》相关要求。

  - 承包人应制定安全检查和隐患排查治理制度，明确内部职责与分工，开展经常性安全检查和各类专项安全检查活动，组织各层级落实事故隐患排查和治理，确保事故隐患及时发现和处理。

  - 承包人应应建立事故隐患排查整治台账，定期对事故隐患进行统计分析，制定有针对性改进行动。

- 基本安全设施

  - 承包人应根据发包人要求规定现场作业的基本安全条件，包括照明、通风、作业平台和通道、物料堆放、供电供水、吸烟点、厕所、休息点等。

  - 对于脚手架及其安全网等配套防护设施或措施，应建立设计、搭制、验收、使用、拆除的技术标准和管理程序，明确责任和分工，实现规范化操作。同时，承包人应对脚手架实施专项归口管理，其工作内容包括但不限于建立和修订脚手架管制制度、脚手架相关施工方案审核、架子工资格管理、脚手架现场使用全周期（材料入场控制、脚手架搭设、验收、使用、变更和拆除）进行综合协调管理。

  - 挖掘作业必须落实地下管线（水、电、气、信）保护措施，即地下管线、设施保护“6 个 100%”措施（100%签署地下管线保护协议,100%查明地下管线分布情况，100%制定地下管线保护方案，100%配备管线工程师， 100%实施《动土令》制度，100%做好作业技术交底）工作要求。

  - 设备或管道吊装就位，或因施工要求需临时吊挂的，吊点必须经专门的设计验算，并制作成标准件，现场使用时喷涂红白相间油漆并张贴荷载和管理验收信息。在钢格栅上架设的临时吊点时，其支撑两端必须设置在承重钢梁上。一般情况下禁止使用吊装设备（吊车、倒链等）进行长期（注：吊车、倒链等起重设备只能在起重、调整期间受力）承重吊挂，若需长期吊挂时，必须设置二次保护措施。吊挂点下方可坠落范围设立隔离边界，禁止无关进入隔离区。

  - 承包人应在本合同工程范围中使用盘扣式脚手架，其技术要求应满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《直缝电焊钢管》相应要求，脚手板应满足《连续热镀锌钢板及钢带》的相应要求。

- 劳动保护

  - 承包人所有现场作业人员均应穿戴安全帽、工作服和安全鞋，高处及临边作业人员必须使用双大钩安全带。

  - 承包人按国家标准所规定的劳保用品配备标准为员工配备个人防护用品，并制定管理规定，对个人防护用品进行管理，包括对基本劳动保护用品、特殊防护用品、安全常用仪器仪表的种类、品牌、使用寿命、使用部位、验收内容、使用方法、注意事项等进行规定。

  - 承包人在制定施工方案时，考虑在合适的地方采用设计、工程和管理控制来取代个人防护用品的方案。

  - 特殊作业人员必须根据实际需要，配备反光背心、安全带、救生衣、手套、护目镜、耳塞、口罩等特殊劳动保护。

  - 特种作业人员应采取一定的措施，在安全帽或工作服标识上与其他工种进行区分。

  - 承包人为所有作业人员（含分包商人员）统一采购、配发一般劳动防护用品（含冬季劳动防护）和特殊劳动防护用品，对所采购劳动防护用品合规性负责。

- 施工机具安全

  - 承包人带入现场的施工机械、施工机具及安全相关的施工作业材料必须经过发包人或监理人的外观和性能检查，发包人也可以要求承包人委托有资格的技术监督机构依据国家或行业的强制性标准对其进行安全技术性检查。不满足发包人安全要求的不得进入现场使用，发包人或监理单位的检查并不减轻承包人应承担的安全责任。对于所有施工租赁设备，承包人负有同等的安全管理责任。

  - 承包人应建立施工机械安全的管理程序，对缺陷报告、维护、维修、试验、检测、报废以及档案、记录等各个环节作出规定；承包人应建立施工机械安全技术程序，包括操作、检验、试验程序。

  - 承包人现场使用自制工器具时，必须执行自制工器具设计和验收制度（明确维护、保养、报废要求），规范自制工器具的制作与安全使用。自制工机具需报发包人同意后方可使用。

- 消防安全

  - 承包人应根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》建立和维护本施工区域临时消防水系统，确保临时消防水系统可用。

  - 承包人责建立消防器材动态数据库，数据库内容至少包括以下内容：灭火器材种类、灭火器材数量、责任人。消防器材的配置与要求应严格国家有关法律法规及标准执行，原则上配置标准应不低于正式设计文件。

  - 承包人应参照发包人程序建立施工动火控制制度，动火作业须办理动火证，并根据《建筑工程消防安全技术规范》为每一处动火作业点配置专职监护人。

  - 承包人应尽量减少可（易）燃物的储存；确需要储存时必须办理临时存放许可证；可（易）燃物的储存区必须远离火源，配备消防器材、设置消防通道并保持畅通。

- 电气安全

  - 承包人按《施工现场临时用电安全技术规范》及现场条件，编制临时用电施工组织设计，对用电设备容量、电缆走向、电缆敷设、电器安全设施参数、用电管理等进行规定，经发包人或监理单位审核、批准后实施。现场实际情况变更时，应予提前升版和报审。

  - 施工现场临时用电配电系统应设置配电柜或总配电箱（即一级配电箱）、分配电箱、开关箱，实行三级配电。总配电箱、开关箱必须装设漏电保护。

  - 现场范围内露天不能使用架空线供电，地埋电缆禁止直埋，必须加套管或保护层，埋设深度不应小于700mm，并按规定布置标志桩，禁止采取铺砂盖砖的敷设方式。室内电缆敷设应根据施工环境特点安装高度应能够避免机械损伤和其他损伤，电缆距离地面高度不宜小于2.5m，采用绝缘挂钩悬挂走线，不得直接挂在金属构架、脚手架等其他支架上。当电缆敷设穿越楼板、墙壁和空洞时应采取绝缘管或护套进行保护。当采用地面走线时，电缆布置应根据施工用电配电系统及用电需求布置配电线路槽盒，通道处须设置过桥保护。

  - 承包人应结合施工现场临时施工用电施工组织设计建立匹配的接地网络，接地网络按建筑层逐层布置，综合考虑配电系统、用电设备就近连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。

  - 配电箱编号、上锁，张贴设备标牌、维护责任人信息牌、警示标牌，室外配电箱必须采取加固措施；高压变压器四周必须设置护栏，防止非作业人员进入。

  - 施工现场所有区域应布置照明设施，施工作业面最低照度应不低于50LX，非作业区照度应不低于10LX。

- 环境保护

  - 承包人须对本单位相关的环境因素按年度逐一进行识别，制定环境因素评价准则，评价、确定重要环境因素，编制环境因素和重要环境因素清单及控制措施，报发包人和监理单位备案。

  - 承包人应根据实际需要，在施工现场布置满足发包人要求的临时卫生设施（洗手间、卫生间等），并安排专门人员、设备等资源维护现场卫生设施，保证卫生设施清洁、整洁、无异味。

  - 承包人应充分重视防止水土流失，土石方开挖、边坡防护、临时道路等有水土流失隐患的分部工程开工前，须向发包人或监理单位提交该分部工程的水土保持措施施工组织设计，审核同意后方可开工。

  - 承包人应严格执行扬尘污染防治措施，落实“6 个 100%”（施工围挡及外架100%全封闭、出入口及车行道100%硬底化、出入口100%安装冲洗设施、易起尘作业面100%湿法施工、裸露土及易起尘物料100%覆盖、出入口 100%安装 TSP 在线监测设备）工作要求。

  - 承包人施工中应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙、土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入海洋或下水道、排洪沟。

  - 承包人在生产过程中产生的“三废”应严格按照国家有关环境法律法规及标准处理。固体废物应集中存储并处理，涉危险化学品废物处理必须委托有资质单位处理并报发包人备案。危险化学品库房设计与建造应充分考虑存储安全和事故状态下应急处置相关要求。

- 施工临建安全

  - 承包人根据发包人现场总体规划制定生产临建规划方案，临建规划布置应满足有关法律法规及标准要求，临建规划方案应报发包人审批合格后方可实施。

  - 承包人在工地内的临建设施，必须满足国家法规和地方政府的安全规定和发包人在合同中规定的卫生、防疫、消防等要求。临时施工建筑的建设标准应不低于有关标准规范和发包人安全生产标准化图集要求。

  - 承包人应按照所在地地方政府有关管理规定执行生产临建、危化品库房以及消防设施等报建和验收工作，保存有关设计、建设及验收记录，发包人有权对其进行监督检查。

  - 承包人的生活营地（包括自建的和租用的营地）应满足消防、安全用电、卫生防疫、防抗台风、雷雨、暴雨、大风、寒潮、暴风雪等方面的安全要求，并建立相应的管理制度；尤其严格消防管理，禁止封锁逃生通道。

  - 承包人在发包人管辖区域内所建立的临建设施，如车间、仓库、加工场地、预制场地等等，必须满足发包人的规划要求，这些临建设施必须具备基本的安全性能，包括抗震、防台、防雷雨大风、防暴雨、防大风、防寒潮、消防、应急逃生、安全距离、应急照明、通风空调、卫生、安全标志、防盗等性能。对于有特殊风险的厂房，如油漆喷沙车间，则必须配置专项安全装置。

  - 任何区域的用于本合同相关活动的临建厂房所使用的特种机械，如行车、机床、充电设备等，必须符合国家强制性标准和特种设备的要求。存放危险化学品、压缩气体、射线探伤装置和放射源的设施，必须满足分隔存放等安全要求，禁止混放。禁止使用工作场所、仓库、生活场所“三合一”的设施。

- 事故报告与应急救援

  - 承包人应参照发包人的标准，建立生产安全事件报告准则；对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，应建立事故快速报告制度，即在事件、事故发生后，立即报告发包人和监理单位。不得迟报、谎报、漏报和瞒报。

  - 承包人应执行发包人规定的24小时事件报告制度，即在事件发生后的24小时以内，发出书面安全事件通告。

  - 承包人应建立安全事故事件统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

  - 承包人负责组织的事故调查，发包人有权参与调查。在事故发生后的30个工作日内，承包人应向发包人递交正式的事故调查处理报告。

  - 承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

  - 承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“自然灾害”预案（如防台风、防雷击、防暴雨、防暑等等），并提交发包人和监理单位审核、备案。承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

- 工作时间以外风险控制

  - 承包人应建立集体活动审批制度，明确工作时间以外集体活动组织安全控制要求，避免发生群体事件或群死群伤事故。

  - 承包人应建立工作时间以外安全管理制度，规范个人或集体工作时间外活动行为。针对节假日外出、周边活动安全风险点发出安全风险提醒。

- 工伤保险

承包人负责所有人员（包括分包商及其临时劳务工）的工伤保险，上述保险不得从工资和福利中扣除。

- 安全业绩考核

  - 承包人应建立分级问责制度，结合发包人的分级问责评价机制建立自己单位内部的相关制度或规定，并严格执行。

  - 承包人应建立职业健康、安全生产、环境目标考核制度，对各级组织的安全管理业绩和个人的安全业绩进行考核，并给予奖惩。

- 奖励

  - 发包人可根据年度和整个项目过程中取得的良好安全业绩给予承包人或承包人所属的人员一定的履约奖励。

  - 为激励承包人单位或个人在合同执行内对项目安全的贡献，发包人可以采取不同形式的激励措施。承包人在接收到相关精神或物质激励后，应如数拨付至具体的组织或个人，并将发放记录报发包人备案，发包人有权随时进行核查。

- 违约

  - 对于承包人违反国家及地方有关法律法规、标准及本合同约定的，发包人有权根据违约情节作出要求撤换承包人关键岗位人员、约谈投标方主要负责人、停工整改以及扣除违约金等一种或多种处理措施。承包人因安全问题被发包人要求停工整改的，其停工期间所造成的一切损失由承包人自行承担。

  - 存在违反下列事项的，发包人有权要求承包人更换项目关键岗位人员（不限于项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人）：

- 发生重伤及以上安全事故；

- 不能履行岗位安全职责，经约谈后仍无改善；

- 其他甲方视情节认定的情形。

  - 存在违反下列事项的，发包人有权视情节严重性约谈承包人主要负责人或项目负责人：

- 发生轻伤或重大未遂安全事件；

- 受行政主管部门行政处罚或红黄牌警示的；

- 典型安全隐患重复发生且不响应甲方改进要求的；

- 月度安全隐患按期整改率低于95%；

- 其他管理岗位人员不履行安全职责，或发生违规行为且不接受甲方整改要求的；

- 发生安全事故瞒报、谎报、迟报；

- 其他甲方视情节认定的情形。

  - 根据承包人违约事项和情节不同，承包方按照附件3《施工合同违约处罚汇总表》中相应违约条款支付违约金，发包人将从工程款中扣除相应款项。

（1）违反以下事项的：

- 发生死亡事故；

- 每起发生2人及以上人员重伤的事故；

- 发生直接经济损失超过50万元事故。

（2）违反以下事项的：

- 发生重伤事故或群伤事故；

- 发生受到政府行政执法机关通报的环境负面事件，若同时受到经济处罚，则扣除的违约金为受到经济处罚金额的两倍或20万元（取大值）；

- 发生直接经济损失超过20万元的事件。

（3）违反以下事项的，将从工程款中扣除违约金2万元：

- 未按照规定设置安全生产管理机构或者配备足够安全生产管理人员的；

- 施工相关作业文件、人员培训记录、资质报告文件等弄虚作假；

- 管理人员违章指挥、强令冒险作业，即刻风险不及时制止或拒绝整改；

- 无施工文件（施工方案、工作程序等）情况下组织施工（包括未经审批或审批未完成）、不按施工文件（施工方案、工作程序等）要求施工，擅自改变既定的安全措施，降低防护水平或条件；

- 塔吊、施工升降机、吊篮、爬架等特殊设备设施未经检验或检验不合格擅自使用；

- 特种作业人员或特种设备操作人员未持证上岗或从事的工作与其技能不符；

- 项目经理或安全经理未经发包人同意连续半个月以上不在现场；

- 其他发包人视情节认定的情形。

（4）违反以下事项的，将从工程款中扣除违约金1万元：

- 未按规定办理隔离票、动土证、一级动火证、起重吊装许可证、受限空间许可证等许可票证进行作业；

- 未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的，或未如实记录安全生产教育和培训情况的；

- 从业人员个人劳动保护用品配备标准不满足本合同要求或质量不符合相应标准，逾期整改的；

- 安全资源（包括人力、经费、物资）投入不到位，逾期不整改；

- 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的；

- 发包人发出的书面整改行动逾期不整改；

- 其他发包人视情节认定的情形。

以上条款执行以发包人发出正式函件为准，相关违约金直接从当期工程款中扣除。

以下附件详见发包人制度，需无条件执行：

1.施工承包商安全管理办法

2.作业安全许可管理规定

3.特殊工作时间安全管理办法

4.基层班组安全生产标准化工作指引

5.安全生产标准化图集

### 附件3：建设工程合同履约评价管理办法（试行）

### 附件4：安全生产、文明施工管理协议书

安全生产、文明施工管理协议书

发包人（甲方）：深圳市新龙观投资发展有限公司

勘察人（乙方）：xxxx

甲乙双方针对，为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和深圳市相关法律的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、安全生产目标

1、不发生一般及以上安全生产责任事故；事故直接经济损失不超过50万元。

2、安全隐患整改率100%。

3、不发生火灾责任事故或后果严重、影响恶劣的安全、健康、环境责任事故。

4、不发生较大群体性事件。

5、不发生员工死亡或重伤的工伤事故。

6、按合同约定实现安全文明施工创优计划。

二、双方责任

1、甲方责任

（1）甲方必须遵守有关法律、法规、强制性标准和政府规范性文件，依法承担建设工程安全生产责任。

（2）甲方必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

（3）甲方应严格落实《安全生产法》“三同时”规定，建设项目的安全设施必须符合国家标准或行业标准，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（4）甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，并按照施工承包合同约定及时对安全文明施工措施费进行审核支付。

（5）甲方应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

（6）甲方应当将工程发包给具有相应资质（含安全生产资质）的施工、设计、地勘、监理等单位，确保企业资质及经营范围符合。

（7）甲方应与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，明确各方在项目建设中安全生产方面的责任，督促其履行安全生产职责。

（8）甲方在工程开工前要切实做好拆、改、移工作，确保场地、水、电、交通条件满足施工要求，减少工程安全质量隐患，为项目顺利施工创造良好外部环境。

（9）甲方应向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程相关的真实、准确、齐全的原始资料，尤其是地下管线资料。

（10）甲方对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，应当委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测，对工程围（支）护结构等关键部位及重要周边环境等进行监测、分析，并及时采取防范措施。

（11）在燃气管道安全控制范围内施工的，甲方应当会同乙方与管道燃气企业签订安全保护协议，制定燃气管道安全保护方案并采取安全防护措施。

（12）甲方不得对勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合有关法律、法规、强制性标准和政府规范性文件的要求，不得明示或者暗示其违反上述要求，不得压缩合同约定的工期。

（13）甲方不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安防用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

（14）甲方应将安全生产管理纳入项目管理的重要内容，并定期组织监理、施工单位开展安全隐患排查活动，督促乙方安全作业，并依照合同和本协议对不符合安全生产管理规定的行为进行处罚。

（15）甲方应按规定进行事故的统计、报告和处理，并建立事故档案。

2、乙方责任

（一）工程安全管理

（1）乙方必须贯彻执行建设工程安全相关法律、法规、规章和标准，以及施工承包合同有关规定和要求，服从甲方及甲方委托的第三方监理单位对安全文明施工的管理，并全面遵守甲方及甲方委托的监理单位有关工程安全的各项规定。

（2）乙方应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》与合同条款要求，设置专业齐全、功能完善的安全管理机构，配置具有相关经验、管理能力且有较强责任心的安全管理人员。

承包人安全员配置要求如下：

以标段为单位，土建工程、装修工程专职安全生产管理人员应满足下列要求：

1.1万平方米以下的工程不少于1人；

2.1万～5万平方米的工程不少于2人；

3.5万平方米及以上的工程不少于3人（随管理面积加大增加人数），且按专业配备专职安全生产管理人员。

分包人安全员配置要求

分包单位配备项目专职安全生产管理人员应满足下列要求：

1.专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加；

2.劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50～200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加。

（3）乙方应向建设单位提交安全管理人员资质证明文件，如果安全管理人员不能满足岗位需求，乙方应按照建设单位的要求更换。

（4）乙方项目部安全总监（安全主任）应具有工程师及以上职称，且有8年以上建设工程安全管理工作经验。

（5）乙方安全管理人员若发生变动或安全总监（安全主任）请假应及时报告监理单位和建设单位，但必须确保在国家法定节假日期间，有专职安全人员在现场跟班监控。

（6）乙方施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核，培训考核记录报监理单位审查备案。

（7）乙方应建立以企业法人为第一责任人、项目经理为直接责任人的项目安全生产管理体系，制定目标与建立、健全和落实安全生产责任制、安全检查、教育培训、安全资金保障、设备进场报验和点检维修、特种设备及危险性设备管理、高危作业申报审批、应急预案、事故调查处理及安全考核奖惩等安全管理规章制度和安全操作规程。安全管理规章制度报监理单位审批，法律法规、规章制度学习记录真实、完整。

（8）乙方应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》有关规定，对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，报监理单位审批。

（9）乙方对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应组织专家论证，并严格按照论证方案组织施工。

（10）乙方应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，对施工现场的重大危险源进行辨识、登记、公示、控制。

（11）乙方必须严格遵循施工作业防护在先，作业在后的顺序，禁止先作业，后补防护或无防护冒险施工的情况发生。

（12）乙方应在监理单位见证下及时将脚手架钢管、扣件、安全网、安全帽、安全带等安全用具送检，经检验合格后方可投入使用。

（13）乙方进场的施工机具、设施设备投入使用前，应报监理单位验收。

（14）乙方应加强安全生产教育培训，对新进场、转岗工人进行三级安全教育，并按照《深圳市住房和建设局关于试行建筑从业人员安全教育数字化教材强化实名制安全教育培训的通知》，落实实名制安全教育培训工作。

（15）乙方每天应开展班前安全交底，每月开展岗位操作规程培训，监理旁站见证。

（16）乙方专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，需监理旁站见证。

（17）乙方特种作业人员应持证上岗，上岗前应对其进行安全技术交底，每月对其进行安全教育培训。

（18）乙方安全员应每日对现场进行安全巡查，并填写安全巡查日志。

（19）乙方项目部应每周开展安全检查，每月开展安全自评。

（20）乙方对于施工现场的外脚手架、塔吊、施工电梯、模板支撑系统、施工机具、临时用电等进行安全自检，并做好检查记录。

（21）乙方应定期召开安全会议，分析安全形势，在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结和评比安全工作。积极宣传党和国家关于建设工程安全生产工作的方针政策，及时传达上级关于安全工作的通知和会议精神。

（22）乙方应参加监理单位组织的项目定期安全检查和项目安全生产专题会议，对检查发现的各项安全隐患按照“三定”原则进行整改。

（23）乙方应严格执行工伤保险和建筑工程意外伤害险制度，依法为现场施工人员办理保险，支付保险费，做好施工现场安全保卫工作。

（24）乙方应对安全文明措施费用专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工措施项目费用清单，每月报安全资金使用计划清单及上月安全资金使用情况清单，并附票据复印件。

（25）乙方应对分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查，并报监理单位审核。

（26）乙方应与分包单位（含甲方专业分包）签订安全生产协议、消防协议，并报建设单位备案，并负责分包单位（含甲方专业分包）统一协调、管理。

（27）乙方分包单位应按规定建立安全管理机构，配备项目经理和专职安全员，项目经理和专职安全员应具有B证、C证。

（28）乙方应对建筑工程安全文明施工措施费的使用负总责，按规定及合同约定及时向分包单位支付安全文明施工措施费，否则，因此造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由乙方负主要责任。

（29）乙方应关心项目管理人员和操作工人的身体、心理健康，定期组织身体、心理健康状态筛查。严禁患有心脏病、癫痫、高血压、恐高、肢体残疾、心理扭曲、思想极端、狂躁易怒或其它疾病的工人从事高空、临边、操作施工机械等高危工作，对不适应工地工作环境的带病人员给予劝退。

（30）乙方应严格执行深圳市关于劳务工实名制和分账制的有关规定和要求，建立劳务工实名制和分账制，设立工人工资支付专用账户，配备劳资管理员，建立劳动用工管理台账，确保劳务工工资按时按月足额拨付到工人工资专户，并按月将工人工资支付明细表报甲方备案。

（31）乙方应按规定设置劳务工维权信息牌，关心工人、加强沟通交流，保障工人的基本生活条件。时刻保持维稳工作的敏感性，发现不稳定因素密切跟踪，出现不稳定苗头及时制止，防止矛盾激化或不稳的因素扩大。

（32）乙方应针对工程特点，制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防火灾、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案。

（33）乙方应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急救援演练，并做好演练记录。

（34）乙方应按应急救援预案要求，配备应急救援器材和设备。

（35）事故发生后，乙方应全力开展应急抢险救援，及时将事故原因、抢险措施上报政府有关部门和甲方，按“四不放过”原则做好事故调查处理工作。

（二）文明施工管理

（1）严格执行工程建设文明施工、城市管理、环境保护、道路交通等方面的法律、法规、规章和规范性文件，有效解决环境卫生、扬尘、噪音扰民、泥浆排放、土方外运、泥头车管理等存在的问题。

（2）乙方应当按照《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》、《深圳市建设工程安全文明施工标准》、《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》等有关规定，结合工程特点和作业环境要求，对安全施工、文明施工进行设计，编制文明施工专项方案及安全施工专项方案，报监理单位审批，并征得甲方同意，严格落实安全文明施工标准化措施。

（3）乙方对现场安全防护、文明施工设施、现场安全文化等除严格按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》要求进行标准化设置外，其中大门、围挡、工地制度牌、塔吊塔身公示牌及楼宇企业表示牌等应符合深圳市龙华建设发展集团有限公司视觉形象识别手册》的统一形象设计要求。

（4）乙方在工地应设有铁制双开大门、洗车台、冲洗池、喷枪等设施，做好泥浆外运和泥头车管理，保证工地周边市政道路不受污染。

（5）乙方应按规定落实场地硬化，道路畅通、不积水，各种材料分类堆放，场地容貌整洁卫生，泥浆、污水排放达标。

（6）乙方在工地设置的“五小”设施（办公室、宿舍、厕所、浴室、食堂）应齐全，做好防暑降温、防台防汛、消灭“四害”、卫生防疫工作，杜绝中毒事件，现场办公生活区满足卫生防疫的相关规定。

（7）乙方施工现场应对主要道路洒水降尘。

（8）乙方应根据《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》的要求，做到施工围挡及外架100%全封闭，出入口及车行道100%硬底化，出入口100%安装冲洗设施，易起尘作业面100%湿法施工，裸露土及易起尘物料100%覆盖，出入口100%安装TSP在线监测和视频监控系统。

（9）乙方生活区应明确责任人。食堂应办理卫生许可证，炊事人员应办理健康证，食物留样。宿舍应干净整洁，严禁存放易燃易爆物品。

（10）乙方办公、生活区应绿化，并与施工区隔离，在塔吊回转半径内或外脚手架坠落半径内应搭设双层防护棚。

（11）乙方应定期对施工现场文明施工情况进行检查，及时对检查发现问题和隐患进行整改。

（三）事故处理

1．工程施工过程中发生事故事件的，乙方应立即通知甲方，执行甲方的事故事件报送要求。甲乙双方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面或视频影像记录，妥善保管有关证据。

2．甲乙双方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等，按规定组织调查处理并统计上报，并协助政府部门事故调查组进行事故调查。

3．涉及甲乙双方的事故，按照事故处理权限由甲乙双方共同组成调查组，查明事故原因，确定主要责任者、提出事故处理意见和防范措施的建议，编制事故调查报告并提交甲乙双方备案。

三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

四、奖励与处罚：按照拆迁施工合同及发包方相关管理制度执行。

五、本协议为主合同的从合同，随主合同生效而生效，主合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

六、本协议一式拾陆份，甲、乙双方各持捌份。

| 发包人：深圳市新龙观投资发展有限公司 | 勘察人：xxxx |
| --- | --- |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 日期：2025年 月 日 | 日期：2025年 月 日 |

### 附件5：安全生产管理承诺书

安全生产管理承诺书

致：深圳市新龙观投资发展有限公司

我司承接贵司的国际医疗器械城住4地块项目（勘察）项目区域范围内的工程勘察工作。我司承诺：我司将认真贯彻执行国家和广东省、深圳市有关安全文明生产的法律、法规和强制性标准、安全操作规程等，遵守贵司的现场管理制度，建立安全生产责任制，健全施工现场安全文明生产保障体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持施工现场整齐有序，做到文明施工。

因违反上述承诺而造成的一切人员伤亡和财产损失，均由我司承担，与贵司无关。

特此承诺。

承诺人

勘查人（盖章）：xxxx

法人代表：

或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：2025年   月   日

### 附件6：项目开发建设廉洁协议书

项目开发建设廉洁协议书

发包人(甲方)：深圳市新龙观投资发展有限公司

勘察人(乙方)：xxxx

为加强廉洁建设，规范双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方的合法权益，保证国有资产的安全和有效使用，根据国家有关规定和廉洁从业的各项要求，双方签订本廉洁协议。

第一条双方的权利和责任

（一）严格遵守国家法律法规、廉洁从业规定以及相关行业规定。

（二）严格执行一切合同文件及本协议条款，自觉履行权利和责任。

（三）双方的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反项目开发建设管理的有关规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布监督部门和电话，监督并认真查处违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反本协议的行为倾向，有权利和义务及时给予提醒和纠正。

（六）发现对方有违反本协议的行为，应及时向指定的监督部门举报控告，也有权向纪检监察或司法机关举报控告。

（七）双方应互相配合，积极开展廉洁教育、学习和宣传活动，有配合对方履行本协议的责任。

（八）一方有不履行或不完全履行廉洁宣传教育责任的，另一方有权利和责任要求对方履行和督促改进。

第二条甲方的责任

（一）甲方作为项目的建设单位，全面负责项目开发建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方人员不得违反规定变更规划设计、材料设备供应或改变项目开发建设的投资规模、变更工程量等；不得违反规定与项目承担单位商谈项目施工、资金拨付、工程验收、工程质量处理、工程决算等事项，也不得违反规定干预、决定。

（三）甲方人员不得要求项目承担单位购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等。

（四）甲方人员不得索要、接受项目承担单位违反法规赠送的现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得索要、接受项目承担单位违反法规提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（五）甲方人员不得索要、接受乙方对个人或配偶子女等亲属亲友的馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（六）甲方人员不得索要、接受项目承担单位为本人配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；本人及配偶子女等亲属亲友不得从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动。

第三条乙方的责任

（一）乙方作为项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担项目开发建设工程的进度、质量、资金控制。

（二）乙方不得违反规定变更规划设计、材料设备供应或改变项目开发建设的投资规模、变更工程量等；不得违反规定与建设单位商谈项目施工、资金拨付、工程验收、工程质量处理、工程决算等事项，也不得违反规定干预、决定。

（三）乙方不得接受建设单位要求购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等要求。

（四）乙方不得以任何理由违反法规向甲方人员赠送现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得违反法规向甲方人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）乙方不得对甲方人员个人或其配偶子女等亲属亲友提供馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（六）乙方不得为甲方人员个人的配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；不得接受甲方人员个人及配偶子女等亲属亲友从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动的要求。

第四条违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，由甲方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，由乙方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条本协议书作为项目开发建设工程合同的附件，在双方签署工程合同的同时签署本协议，经双方签署后生效，有效时间以双方签订的工程施工合同的有效期限为准。

| 发包人：深圳市新龙观投资发展有限公司 | 勘察人：xxxx |
| --- | --- |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 日期：2025年 月 日 | 日期：2025年 月 日 |

### 附件7：项目管理机构配备情况表

项目管理机构配备情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证明名称 | 证号 | 级别 | 专业 |  |
| 1 | 项目 负责人 | 全永庆 | 高级工程师 | 注册土木工程师 （岩土） | AY214401815 | / | 岩土工程勘察 | 硕士研究生 |
| 2 | 项目技术负责人 | 陈梦鸥 | 正高级工程师 | 注册土木工程师 （岩土） | AY124400851 | / | 岩土工程勘察 | 硕士研究生 |
| 3 | 施工现场管理负责人、审定负责人（岩土工程师） | 周旺高 | 高级工程师 | / | / | / | 岩土工程勘察 | 本科 |
| 4 | 审核负责人（岩土工程师） | 邹辉 | 高级工程师 | / | / | / | 岩土工程勘察 | 本科 |
| 5 | 测量、物探专业负责人 | 林如喜 | 高级工程师 | 注册测绘师 | 154400338（00） | / | 工程测量 | 本科 |
| 6 | 项目技术人员 | 王康成 | 中级工程师 | 注册测绘师 | 214402010(00) | / | 工程测量 | 本科 |
| 7 | 勘察专业负责人 | 阴晓冬 | 中级工程师 | / | / | / | 岩土工程勘察 | 硕士研究生 |
| 8 | 安全工程师 | 余成华 | 正高级工程师 | / | / | / | 水工环地质 | 博士研究生 |
| 9 | 专职安全员 | 冯麟 | 高级工程师 | / | / | / | 岩土工程勘察 | 本科 |
| 10 | 结构工程师 | 陈旭 | 高级工程师 | / | / | / | 结构设计 | 本科 |

注：1.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标填报一致。

### 附件8：维护农民工合法权益承诺书

维护农民工合法权益承诺书

农民工合法权益，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，在本单位承建的工程建设中，我们承诺:

一、严格按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关规定，经平等协商一致，与所雇佣农民工签订劳动合同。合同条款应包括:劳动合同期限、工作内容和工作时间、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、违反劳动合同的责任等。

二、严格按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《工资支付暂行规定》等有关规定雇用农民工，按时、足额向履约农民工支付工资报酬（包括加班、加点工资），支付给农民工的工资不得低于深圳市最低工资标准，不得无故拖欠或克扣农民工工资。拖欠农民工薪酬相关费用一经查实，发包方有权扣回工程款用于直接支付农民工工资。

三、将工资直接发放给农民工本人，本人因故不能领取工资时，可由其亲属或委托他人代领，也可委托银行发放农民工工资。严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

(一)支付农民工工资应编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。

(二)按深圳市政府规定的标准为履约农民工缴纳社会保险（包括基本养老、医疗保险及工伤保险等），同时须为所雇用农民工办理建筑工程人身意外伤害保险。

(三)按政策规定和行业要求向履约农民工发放劳动保护器具和费用（包括高温、高危津贴等）；

(四)采取安全生产和保卫措施，确保履约农民工照章操作和人身安全。

四、主动接受发包人及建设主管部门的全方位监督，若发生因我单位违反上述保证事项造成拖欠农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意发包人用我单位应得进度款先行垫付农民工工资，并自愿接受建设单位及建设主管部门的处罚。

承诺人:xxxx

单位（章）:

法定代表人（签字并盖章）:

办公电话/手机/:

日期:2025年   月   日